# Утверждена

постановлением администрации

Кемского муниципального района

от 28 ноября 2025 года № 867

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

Кемского муниципального округа

"Обеспечение качественным жильем граждан, проживающих на территории

Кемского муниципального округа "

## Стратегические приоритеты

муниципальной программы Кемского муниципального округа

"Обеспечение качественным жильем граждан, проживающих на

территории Кемского муниципального округа "

### Раздел 1. Оценка текущего состояния жилищной

и жилищно-коммунальной сферы Кемского муниципального округа

Жилищное строительство является важнейшим направлением строительной деятельности в Республике Карелия, вопросы обеспечения жильем для значительной части населения по-прежнему остаются актуальными.

Объем жилищного фонда Кемского муниципального округа по данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Республике Карелия по состоянию на конец 2024 года составил 406,78  тыс. кв. м, в том числе: аварийный жилищный фонд – 37,42 тыс. кв. м, что составляет 9,2 процента.

Жилищная проблема  Кемского муниципального округа  (далее также - округ) является одной из наиболее актуальных социальных проблем и имеет две стороны:

- финансовая неспособность большей части граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, улучшить свои жилищные условия;

- наличие большого количества многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу, а также жилых помещений, признанных непригодными для проживания, постоянный рост количества аварийного жилья.

Высокая стоимость жилья по сравнению с доходами граждан делает для многих жителей Кемского муниципального округа неразрешимой проблему приобретения нового жилья. Цены на жилые помещения на вторичном рынке также несопоставимы с доходами населения Кемского муниципального округа.

Основной причиной, сдерживающей рост объемов ввода муниципального жилищного фонда в эксплуатацию, является ограниченная возможность бюджета Кемского муниципального округа по финансированию жилищного строительства.

Отсутствие ввода муниципального жилищного фонда в эксплуатацию за счет бюджетных средств не позволяет обеспечивать жилыми помещениями малоимущих граждан, проживающих на территории Кемского муниципального округа, признанных нуждающимися в улучшении жилищных условий.

В судебном порядке на Администрацию Кемского муниципального округа периодически возлагается обязанность по предоставлению жилых помещений, динамика судебных решений по годам составляет:

| Годы | Количество судебных решений на начало года | Исполнено судебных решений на конец года |
| --- | --- | --- |
| 2022 | 1 | 1 |
| 2023 | 0 | 0 |
| 2024 | 1 | 1 |
| 2025 | 0 | 0 |

В рамках осуществления переданных государственных полномочий по предоставлению специализированного жилищного фонда для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (далее - дети-сироты), в список граждан указанной категории ежегодно включается:

| Годы | Включено в список детей-сирот на начало года | Предоставлено жилых помещений детям-сиротам на конец года |
| --- | --- | --- |
| 2022 | 22 | 2 |
| 2023 | 22 | 1 |
| 2024 | 28 | 1 |
| 2025 | 32 | 1 |

Обеспечение жилыми помещениями и улучшение жилищных условий населения, состоящего на учете в качестве нуждающегося в жилых помещениях, в общей численности населения, состоящего на учете в качестве нуждающегося в жилых помещениях, по годам составляет:

| Годы | Количество семей, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях | Количество семей, получивших жилые помещения и улучшивших жилищные условия |
| --- | --- | --- |
| 2022 | 468 | 7 |
| 2023 | 476 | 11 |
| 2024 | 467 | 7 |
| 2025 | 469 | 4 |

Кроме того, в настоящее время актуальна проблема организации и проведения капитального ремонта жилищного фонда ввиду весьма значительного износа жилищного фонда и постоянного увеличения доли непригодного для проживания и аварийного жилья. На сегодняшний день необходимость проведения капитального ремонта жилищного фонда является одной из наиболее острых жилищных проблем. Планово-предупредительный ремонт в последнее время уступает место аварийно-восстановительным работам, затраты на которые значительно выше.

С 2005 года Жилищным кодексом Российской Федерации бремя несения затрат на капитальный ремонт общего имущества возложено на собственников помещений, однако отсутствовал четкий порядок исполнения собственником этой обязанности.

Сегодня организационная помощь государства собственникам при исполнении ими обязанности по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах закреплена законодательно, регламентированы действия региональных органов власти и самих собственников по формированию фонда капитального ремонта и его использованию. Большие полномочия предоставлены органам власти субъектов Российской Федерации, которые самостоятельно принимают решения по минимальному размеру взноса на капитальный ремонт, порядку проведения мониторинга технического состояния многоквартирных домов, созданию регионального оператора, условий предоставления государственной поддержки на проведение капитального ремонта, порядку подготовки и утверждения региональных программ капитального ремонта и другим вопросам.

Постановлением Правительства Республики Карелия от 26.11.2014 N 346-П утверждена региональная программа капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Карелия, на 2015-2020 годы (далее - Программа).

Всего по Кемскому муниципальному округу включено в Программу  169 домов, в том числе в соответствии с Краткосрочным планом реализации региональной программы капитального ремонта в 2025-2027 гг. общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Карелия, на 2015-2049 годы, на 2026 год запланирован капитальный ремонт – 6 домов, на 2027 год - 12 домов, на 2028 год  - 13 домов.

В соответствии с постановлениями Правительства Республики Карелия от 02.02.2015 N 32-П, от 18.01.2016 N 6-П, от 29.12.2016 N 472-П от 26.12.2017 N 469-П, от 19.11.2018 N 430-П, от 09.12.2019 N 464-П, от 29.12.2020 N 646-П, от 22.12.2021 N 611-П, от 23.12.2022 N 730-П, от 21.11.2023 N 528-П, от 29.10.2024 N 352-П "Об установлении минимального размера взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме" установлен минимальный размер взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме в следующем размере:

- на 2022 год - 10,20 рубля на один квадратный метр общей площади помещения в месяц;

- на 2023 год - 11,2 рубля на один квадратный метр общей площади помещения в месяц;

- на 2024 год - 12,5 рубля на один квадратный метр общей площади помещения в месяц;

- на 2025 год - 13,8 рубля на один квадратный метр общей площади помещения в месяц.

Расчет потребности в финансовых средствах на обеспечение Администрацией Кемского муниципального округа, как представителем собственника муниципальных помещений, обязанностей по уплате взносов на капитальный ремонт производится исходя из установленного Правительством Республики Карелия минимального размера взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, размера взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, утвержденного собственниками помещений в домах, а также прогнозируемой площади общего имущества в многоквартирных домах, в которых имеются помещения, находящиеся в муниципальной собственности.

В целях исполнения Администрацией Кемского муниципального округа обязанности собственника помещений, находящихся в муниципальной собственности, необходима организация мероприятий по проведению капитального и текущего ремонта в помещениях, находящихся в муниципальной собственности, а также общего имущества в многоквартирных домах, в которых имеются помещения, находящиеся в муниципальной собственности, в том числе во исполнение судебных решений, вынесенных в отношении Администрации Кемского муниципального округа, об обязанности выполнить капитальный ремонт. В рамках исполнения указанной обязанности предусмотрены следующие мероприятия:

а) работы по подготовке муниципального жилищного фонда к эксплуатации в зимний период;

б) обследование зданий, проектно-сметные работы (для последующего выполнения ремонтных работ, а также получения заключений проектных организаций по техническому состоянию жилищного фонда);

в) резерв средств, аварийно-восстановительные работы, завершение работ по переходящим объектам;

г) установка (замена) приборов учета потребления коммунальных ресурсов в жилых помещениях, расположенных в многоквартирных домах и находящихся в муниципальной собственности;

д) ремонт муниципальных помещений в целях их предоставления гражданам во исполнение судебных решений о предоставлении гражданам жилых помещений;

е) ремонт жилых помещений маневренного фонда.

Переселение граждан из аварийного жилищного фонда является одной из самых острых социальных проблем на территории Кемского муниципального округа. Наличие на территории округа аварийного жилищного фонда не только ухудшает внешний облик, понижает инвестиционную привлекательность и сдерживает развитие инфраструктуры Кемского муниципального округа, но и создает потенциальную угрозу безопасности и комфортности проживания граждан, ухудшает качество предоставляемых коммунальных услуг.

Проблема аварийного жилищного фонда является причиной некоторых отрицательных социальных тенденций. Условия проживания в аварийном жилищном фонде оказывают негативное влияние на здоровье граждан и на демографическую ситуацию, понижают социальный статус гражданина. Проживание в аварийных жилых помещениях практически всегда связано с низким уровнем благоустройства, что создает неравные условия доступа граждан к ресурсам хозяйства округа и снижает возможности их использования. Большинство граждан, проживающих в аварийных жилых домах, не в состоянии в настоящее время самостоятельно приобрести или получить на условиях найма жилье удовлетворительного качества.

Признание многоквартирных жилых домов аварийными и подлежащими сносу осуществлялось в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 N 47 "Об утверждении Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом".

Муниципальная программа не предусматривает расселение частных индивидуальных жилых домов, находящихся в аварийном состоянии; многоквартирных домов, признанных аварийными по причинам, не связанным с физическим износом в процессе их эксплуатации (пожары и прочее), многоквартирных домов, признанных аварийными после 1 января 2022 года, а также жилых помещений, признанных непригодными для проживания.

В период с 01.01.2017 по 01.01.2022 на территории Кемского муниципального округа межведомственной комиссией 225 многоквартирных дома были признаны в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации.

Таким образом, расселению до 31.12.2030 года подлежат 225 аварийных домов с 1 233 жилыми помещениями общей площадью 51 993,22 кв. м, в которых проживает 2 381 человека, признанные аварийными до 01.01.2017 года.

Переселение граждан из аварийного жилищного фонда осуществляется в соответствии с жилищным законодательством.

Постановлениями Правительства Республики Карелия от 28.03.2019 N 136-П и 22.04.2024 N 124-П утверждены: Региональная адресная программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2019-2023 годы; Региональная адресная программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым с 1 января 2017 года.

Гражданам, переселяемым из жилых помещений аварийного жилищного фонда, занимаемых по договорам социального найма, в соответствии со статьями 86 и 89 Жилищного кодекса Российской Федерации предоставляются благоустроенные жилые помещения, равнозначные по общей площади ранее занимаемым жилым помещениям, отвечающие установленным жилищным законодательством требованиям и находящиеся в черте Кемского муниципального округа или в границах другого населенного пункта Республики Карелия, с письменного согласия граждан в соответствии с частью 1 статьи 89 Жилищного кодекса Российской Федерации.

Гражданам, являющимся собственниками жилых помещений, входящих в аварийный жилищный фонд, может быть предоставлена выплата возмещения за изымаемые жилые помещения в соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации. Размер выкупной стоимости определяется на основании отчета об оценке рыночной стоимости выкупаемого объекта недвижимости, заказчиком которого является муниципальное образование. Оплата за услуги по определению рыночной стоимости объекта недвижимости производится за счет средств бюджета Кемского муниципального округа.

Механизм реализации муниципальной программы в рамках задачи по переселению граждан из аварийного жилищного фонда предусматривает:

- строительство многоквартирных домов;

- приобретение жилых помещений;

- изъятие жилых помещений, находящихся в собственности граждан;

- снос расселенных многоквартирных домов.

Снос расселенных аварийных многоквартирных домов, по годам составляет:

| Годы | Количество снесенных многоквартирных домов |
| --- | --- |
| 2023 | 1 |
| 2024 | 2 |
| 2025 | 7 |

В целом решение проблемы переселения граждан из аварийных многоквартирных домов в рамках муниципальной программы будет способствовать снижению социальной напряженности в Кемском муниципальном округе, созданию безопасных и благоприятных условий для проживания граждан, улучшению демографической ситуации и развитию строительной отрасли.

В настоящее время часть фасадов многоквартирных домов, находящихся на территории Кемского муниципального  округа, утратила свой первоначальный историко-архитектурный облик, часть из них имеют значительные разрушения, представляющие угрозу безопасности для граждан. Для восстановления первоначального облика многоквартирных домов и приведения фасадов в надлежащее состояние необходимо проведение ремонта, в результате которого будет обеспечена безопасность граждан и созданы условия для повышения привлекательности округа и комфортности проживания.

Для решения вышеуказанных проблем и в целях улучшения ситуации необходимо использование программно-целевого метода, предусматривающего единый комплекс мероприятий, направленных на создание условий для обеспечения качественным жильем населения Кемского муниципального округа, в том числе:

- путем приобретения за счет вышестоящих бюджетов жилых помещений и последующего их предоставления детям-сиротам;

- путем приобретения за счет средств бюджета Кемского муниципального округа жилых помещений и последующего их предоставления гражданам во исполнение судебных решений;

- путем выявления и осуществления ремонта освободившихся муниципальных жилых помещений;

- путем улучшения качества жилищного фонда, повышения комфортности условий проживания, посредством софинансирования мероприятий по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов, расположенных на территории Кемского муниципального округа;

- путем улучшения качества муниципального жилищного фонда, повышения комфортности условий проживания, посредством организации работ по капитальному ремонту в помещениях, находящихся в муниципальной собственности;

- путем переселения граждан из аварийного жилищного фонда;

- путем сноса расселенных аварийных домов;

В целях обеспечения сбалансированного и устойчивого развития территорий, улучшения жилищных условий граждан, повышения эффективности использования территорий, формирования комфортной городской среды, создания условий для привлечения внебюджетных источников финансирования, обновления застроенных территорий в Градостроительный кодекс Российской Федерации с 2021 года введена новая глава - Комплексное развитие территорий.

Совместно с Правительством Республики Карелия, Министерством строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия принято решение о реализации на территории Республики Карелия инфраструктурного проекта технологического присоединения к сетям водоснабжения и водоотведения в рамках комплексного развития территории.

В рамках региональной программы «Модернизация систем коммунальной инфраструктуры Республики Карелия (2023-2027 годы)» администрацией получено положительное заключение государственной экспертизы проектной документации по пяти аварийным участкам водопроводной сети.

В 2024 – 2025 гг. в программу включены три объекта из пяти:

- Капитальный ремонт аварийного участка водопроводных сетей по ул. Каменева - 623,8 тыс.рублей.

- Капитальный ремонт аварийного участка водопроводных сетей ул. Подужемская -1979,0 тыс.рублей.

-  Капитальный ремонт аварийного участка магистрального трубопровода диаметром 250 мм протяженностью 2207,50 м по ул. Шоссе 1 мая в г. Кемь – 24 527,65 тыс.рублей.

Выполнен   капитальный ремонт водопроводных сетей в п.Рабочеостровск. Стоимость работ составила 4 396,6 тыс.рублей.

В 2026 году заключен муниципальный контракт на выполнение работ по капитальному ремонту аварийного трубопровода диаметром 200 мм по ул. Октябрьской в п. Рабочеостровск протяженностью 2016 м. Стоимость работ составит 15 млн.рублей.

Кроме этого, реализованы мероприятия по ремонту насосно - фильтровальной станции в г. Кемь.
        В 2023 году выполнены следующие мероприятия:
демонтаж/монтаж задвижек на насосной фильтровальной станции в количестве 14 штук, частично заменен трубопровод внутри станции, установлено новое насосное оборудование.
        В 2024 году проведены сложные работы по замене запорной арматуры в количестве 10 единиц, в том числе с использованием водолазных работ.  Стоимость работ составила 1621,9 тыс. рублей.      
        Приобретен частотный преобразователь для подключения нового насосного оборудования, работы 1000 тыс.рублей.
       Выполнены работы по ремонту кровли, частично утеплены и обшиты профильным листом стены, установлены окна. 
       Подготовлена дефектная ведомость на устройство теплоснабжения для последующего составления локально - сметного расчета.

В 2026 году администрацией планируется проведение важных работ по очистке резервуаров и замене песчано-гравийного фильтра на насосно-фильтровальной станции г. Кемь.

### Раздел 2. Описание приоритетов и целей

муниципальной политики в сфере реализации

муниципальной программы Кемского муниципального округа

"Обеспечение качественным жильем граждан,

проживающих на территории Кемского муниципального округа "

Муниципальная программа Кемского муниципального округа "Обеспечение качественным жильем граждан, проживающих на территории Кемского муниципального округа" (далее - муниципальная программа) разработана на основании:

- Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", которым к вопросам местного значения муниципального округа отнесено обеспечение проживающих в муниципальном округе и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, организация строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства, а также иные полномочия органов местного самоуправления в соответствии с жилищным законодательством;

- Федерального закона от 21.07.2007 N 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства";

- Федерального закона от 21.12.1996 № 159-ФЗ "О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей";

- Указа Президента Российской Федерации от 7.05.2024 № 309 "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года";

- Указа Президента Российской Федерации от 09.05.2017 № 203 "О Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации на 2017-2030 годы";

- государственной программы Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации", утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2017 № 1710;

- постановления Правительства Российской Федерации от 17.12.2010 № 1050 "О реализации отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации";

- Закона Республики Карелия от 28.11.2005 № 921-ЗРК "О государственном обеспечении и социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц, потерявших в период обучения обоих родителей или единственного родителя";

- Закона Республики Карелия от 20.12.2013 № 1758-ЗРК "О некоторых вопросах организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Карелия";

- постановления Правительства Республики Карелия от 26.11.2014 № 346-П "Об утверждении региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Карелия, на 2015-2050 годы";

- постановления Правительства Республики Карелия от 26.11.2014 № 351-П "Об утверждении государственной программы Республики Карелия "Обеспечение доступным и комфортным жильем и жилищно-коммунальными услугами";

- постановления Правительства Республики Карелия от 22.04.2024 № 124-П "О региональной адресной программе по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым с 1 января 2017 года ".

Цель муниципальной политики в жилищной сфере и цель муниципальной программы - обеспечение качественным жильем граждан, проживающих на территории Кемского муниципального округа.

Основными приоритетами государственной политики в жилищной и жилищно-коммунальной сфере являются обеспечение доступности жилья для всех категорий граждан, а также соответствие объема комфортности жилищного фонда потребностям населения.

Приоритетами муниципальной политики в жилищной сфере и задачами, направленными на достижение указанной цели, являются следующие:

- поддержка отдельных категорий граждан, которые нуждаются в улучшении жилищных условий;

- улучшение качества жилищного фонда, повышение комфортности условий проживания;

- ликвидация аварийного жилья;

- модернизация жилищно-коммунальной сферы.

### Раздел 3. Сведения о взаимосвязи со стратегическими

приоритетами, целями и показателями государственных

программ Российской Федерации и Республики Карелия

Сфера реализации муниципальной программы соответствует национальной цели "Комфортная и безопасная среда для жизни", определенной Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2024 № 309, государственной программе Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации", утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2017 № 1710, государственной программе Республики Карелия "Обеспечение доступным и комфортным жильем и жилищно-коммунальными услугами", утвержденной постановлением Правительства Республики Карелия от 26.11.2014 № 351-П.

Основным результатом муниципальной программы является улучшение жилищных и жилищно-коммунальных условий граждан, проживающих на территории Кемского муниципального округа.

Программные мероприятия систематизируются по следующим направлениям:

- реализация отдельных мероприятий регионального проекта "Модернизация коммунальной инфраструктуры" в рамках реализации национального проекта "Инфраструктура для жизни" и регионального проекта «Жилье»;

- реализация отдельных мероприятий ведомственного проекта "Реализация мероприятий по расселению граждан из аварийного жилищного фонда, оказание мер поддержки в улучшении жилищных условий";

- реализация комплекса процессных мероприятий "Сохранение и улучшение технического состояния жилищного фонда Кемского муниципального округа " и комплекса процессных мероприятий «Улучшение технического состояния коммунальной системы».

### Раздел 4. Задачи муниципального управления,

способы их эффективного решения в соответствующей

отрасли экономики и сфере муниципального управления

Мероприятия муниципальной программы направлены на улучшение качества жизни граждан, проживающих на территории Кемского муниципального округа.

Для достижения указанных целей в рамках улучшения жилищных и жилищно-коммунальных условий граждан, проживающих на территории Кемского муниципального округа, решаются следующие задачи:

1) обеспечение жильем детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа;

2) обеспечение исполнения обязанности по предоставлению гражданам жилых помещений во исполнение судебных решений (кроме детей-сирот);

3) переселение граждан из аварийного жилищного фонда;

4) исполнение обязанности собственника помещений по уплате взносов на капитальный ремонт;

5) проведение ремонта освободившихся жилых помещений для последующего предоставления гражданам, в том числе во исполнение судебных решений;

6) реконструкция объектов инженерной и коммунальной инфраструктуры (магистральных сетей).

Способами эффективного решения поставленных задач являются:

- реализация мероприятий региональных адресных программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда;

- реализация мероприятий региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Карелия, на 2015-2050 годы, утвержденной постановлением Правительства Республики Карелия от 26 ноября 2014 года N 346-П.

## Приложение N 1

к муниципальной программе

Кемского муниципального округа

"Обеспечение качественным жильем

граждан, проживающих на территории

Кемского муниципального округа "

ПАСПОРТ

Муниципальной программы  Кемского муниципального округа

"Обеспечение качественным жильем граждан, проживающих на территории Кемского муниципального округа»

### 1. Основные положения

| Ответственный исполнитель муниципальной программы Кемского муниципального округа | Отдел жилищно-коммунального хозяйства Администрации Кемского муниципального округа |
| --- | --- |
| Соисполнители муниципальной программы Кемского муниципального округа | 1.Отдел экономики и управления муниципальной собственностью администрации Кемского муниципального округа 2.Отдел по социальным вопросам администрации Кемского муниципального округа |
| Период реализации муниципальной программы Кемского муниципального округа | 2026-2032 годы |
| Цели муниципальной программы | Обеспечение качественным жильем граждан, проживающих на территории Кемского муниципального округа |
| Объемы финансового обеспечения за весь период реализации | 2026 – 40786,4 т.р. 2027 – 200768,4 т.р. 2028 – 45621,2 т.р. 2029 – 45621,2 т.р. 2030 – 45621,2 т.р. 2031 – 45621,2 т.р. 2032 – 45621,2 т.р. Итого за весь период – 469660,8 т.р. |
| Связь с национальными целями развития Российской Федерации / государственными программами Российской Федерации | Комфортная и безопасная среда для жизни / Государственная программа Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации" / Региональная адресная программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2024-2030 годы |

### 2. Показатели муниципальной программы

Кемского муниципального округа "Обеспечение

качественным жильем граждан, проживающих на территории

Кемского муниципального округа "

| N п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Признак возрастания/убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Значение показателя по годам |  |  |  |  |  |  | Документ | Ответственный за достижение показателя | Связь с показателями национальных целей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|  | Цель муниципальной программы "Обеспечение качественным жильем граждан, проживающих на территории Кемского муниципального округа" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Количество граждан, улучшивших условия проживания | МП | Рост | Человек | 5 | 10 | 15 | 15 | 15 | 20 | 20 | Жилищный кодекс Российской Федерации | Отдел жилищно-коммунального хозяйства | Комфортная и безопасная среда для жизни |
| 1.2. | Количество предоставленных жилых помещений во исполнение судебных решений | МП | Поддержание на заданном уровне | Единица | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Жилищный кодекс Российской Федерации | Отдел жилищно-коммунального хозяйства | Комфортная и безопасная среда для жизни |
| 1.3. | Количество предоставленных жилых помещений детям-сиротам | МП | Выполнение показателя, установленного для Кемского муниципального округа, в рамках переданных из бюджета Республики Карелия полномочий | Единица | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Закон Республики Карелия от 28.11.2005 N 921-ЗРК "О государственном обеспечении и социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц, потерявших в период обучения обоих родителей или единственного родителя". | Отдел по социальным вопросам | Комфортная и безопасная среда для жизни |
| 1.5. | Общая площадь многоквартирных домов, в которых осуществлен капитальный ремонт общего имущества с участием софинансирования Администрации Кемского муниципального округа | МП | Сохранение значения показателя на заданном уровне | Тысяча квадратных метров | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Закон Республики Карелия от 20.12.2013 N 1758-ЗРК "О некоторых вопросах организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Карелия" | Отдел жилищно-коммунального хозяйства | Комфортная и безопасная среда для жизни |
| 1.6. | Количество реализованных инфраструктурных проектов | МП | Не менее одного | Шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Соглашение о предоставлении субсидии из бюджета Республики Карелия Кемскому муниципальному округу на реализацию мероприятий | Отдел жилищно-коммунального хозяйства | Комфортная и безопасная среда для жизни |
| 1.7. | Количество многоквартирных домов, по которым ежегодно осуществляется капитальный ремонт | МП | Увеличение показателя | Ед. | 6 | 12 | 13 | 13 | 13 | 15 | 17 | Закон Республики Карелия от 20.12.2013 N 1758-ЗРК "О некоторых вопросах организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Карелия" | Отдел жилищно-коммунального хозяйства | Комфортная и безопасная среда для жизни |
| 1.8. | Количество граждан, переселенных из аварийного жилищного фонда | МП | Увеличение показателя | Чел. | 150 | 175 | 200 | 200 | 200 | 215 | 215 |  | Отдел жилищно-коммунального хозяйства | Комфортная и безопасная среда для жизни |
| 1.9. | Оплата выкупной стоимости жилых помещений собственникам в целях переселения граждан из аварийного жилищного фонда | МП | Выполнение показателя в соответствии с соглашением | Жилых помещений | 60 | 65 | 70 | 70 | 70 | 80 | 80 | Соглашение о предоставлении субсидии из бюджета Республики Карелия Кемскому муниципальному округу | Отдел жилищно-коммунального хозяйства | Комфортная и безопасная среда для жизни |
| 1.10. | Снос расселенных аварийных домов | МП | Увеличение значения показателя | Дома | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | Муниципальный контракт на снос аварийных домов | Отдел жилищно-коммунального хозяйства | Комфортная и безопасная среда для жизни |
| 1.11. | Количество мероприятий по социально-экономическому развитию муниципального образования | МП | Сохранение значения показателя на заданном уровне | шт | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | Соглашение о предоставлении субсидии из бюджета Республики Карелия Кемскому муниципальному округу | Отдел жилищно-коммунального хозяйства |  |

### 3. Структура муниципальной программы Кемского муниципального округа

### "Обеспечение качественным жильем

граждан, проживающих на территории Кемского муниципального округа "

| N п/п | Задачи структурного элемента | Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента |  | Связь с показателями |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |
| 1. | Региональный проект «Жилье» |  |  |  |
|  | Ответственный исполнитель: Отдел жилищно-коммунального хозяйства Администрации Кемского муниципального округа | Срок реализации (2026-2032) |  |  |
| 1.1. | Переселение граждан из аварийного жилищного фонда | Улучшение жилищных условий граждан, сокращение аварийного жилья |  |  |
| 2 | Региональный проект «Модернизация коммунальной инфраструктуры» в рамках реализации национального проекта «Инфраструктура для жизни» |  |  |  |
|  | Ответственный исполнитель: Отдел жилищно-коммунального хозяйства Администрации Кемского муниципального округа | Срок реализации (2026-2032) |  |  |
| 2.1. | Реконструкция объектов инженерной и коммунальной инфраструктуры (магистральных сетей) | Обеспечение необходимой инженерной инфраструктурой |  |  |
| 3. | Комплекс процессных мероприятий "Сохранение и улучшение технического состояния жилищного фонда" |  |  |  |
|  | Ответственный исполнитель: Отдел жилищно-коммунального хозяйства | Срок реализации (2026-2032) |  |  |
| 3.1. | Исполнение обязанности собственника помещений по уплате взносов на капитальный ремонт | Увеличение общей площади многоквартирных домов, в которых осуществлен капитальный ремонт |  |  |
| 3.2. | Проведение ремонта освободившихся жилых помещений для последующего предоставления гражданам | Уменьшение количества граждан, нуждающихся в жилых помещениях |  |  |
| 4 | Комплекс процессных мероприятий "Улучшение технического состояния коммунальных систем" |  |  |  |
|  | Ответственный исполнитель: Отдел жилищно-коммунального хозяйства Соисполнитель: отдел по социальным вопросам | Срок реализации (2026-2032) |  |  |
| 4.1. | Проведение мероприятий по подготовке коммунальных систем к осенне-зимнему периоду | Уменьшение количества аварийных ситуаций |  |  |
| 4.2. | Реализация отдельных мероприятий по социально-экономическому развитию муниципальных образований | Улучшение качества коммунальных услуг и надёжности ресурсоснабжения |  |  |
| 5 | Ведомственный проект «Реализация мероприятий по расселению граждан из аварийного жилищного фонда, оказание мер поддержки в улучшении жилищных условий» |  |  |  |
|  | Ответственный исполнитель: Отдел жилищно-коммунального хозяйства Соисполнитель: отдел по социальным вопросам | Срок реализации (2026-2032) |  |  |
| 5.1. | Обеспечение жильем детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа | Осуществление переданных государственных полномочий по предоставлению жилых помещений детям-сиротам (нарастающим итогом) |  |  |
| 5.2. | Обеспечение исполнения обязанности по предоставлению гражданам жилых помещений во исполнение судебных решений (кроме детей-сирот) | Обеспечение исполнения обязанности по предоставлению гражданам жилых помещений во исполнение судебных решений |  |  |
| 5.3. | Снос аварийных многоквартирных домов | Обеспечение сноса расселенных аварийных многоквартирных домов |  |  |

## Приложение N 2

к муниципальной программе

Кемского муниципального округа

"Обеспечение качественным жильем

граждан, проживающих на территории

Кемского муниципального округа"

ПАСПОРТ

Регионального проекта

"МОДЕРНИЗАЦИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ"

В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА

"ИНФРАСТРУКТУРА ДЛЯ ЖИЗНИ"

### Раздел I "Основные положения"

| Ответственный исполнитель | Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации Кемского муниципального округа |
| --- | --- |
| Связь с муниципальной программой | "Обеспечение качественным жильем граждан, проживающих на территории Кемского муниципального округа" |

### Раздел II "Показатели регионального проекта"

| N п/п | Наименование показателя/задачи | Признак возрастания/убывания | Уровень показателя |  | Значение показателей по годам |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный за достижение показателя |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2026 |  | 2027 |  | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Количество реализованного регионального проекта | Сохранение показателя | МП |  | 1 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | Отдел жилищно-коммунального хозяйства |

### Раздел III "Перечень мероприятий (результатов)

регионального проекта"

| N п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Единица измерения (по ОКЕИ) | Значения мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Задача регионального проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Реализация мероприятий по модернизации коммунальной инфраструктуры | Оказание услуги (выполнение работы) | Шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

### Раздел IV "Финансовое обеспечение регионального проекта"

| Наименование мероприятия (результата) / источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  | 6 | 6 |
| МОДЕРНИЗАЦИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА "ИНФРАСТРУКТУРА ДЛЯ ЖИЗНИ» (всего), в том числе: | 10385,8 | 15370,3 | 21093,7 | 21093,7 | 21093,7 | 21093,7 | 21093,7 | 131224,6 |
| средства бюджета Кемского муниципального округа, за исключением межбюджетных трансфертов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| межбюджетные трансферты | 10385,8 | 15370,3 | 21093,7 | 21093,7 | 21093,7 | 21093,7 | 21093,7 | 131224,6 |
| внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| мероприятие (результат): Реализация мероприятий по модернизации коммунальной инфраструктуры | 10385,8 | 15370,3 | 21093,7 | 21093,7 | 21093,7 | 21093,7 | 21093,7 | 131224,6 |
| средства бюджета округа, за исключением межбюджетных трансфертов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| межбюджетные трансферты | 10385,8 | 15370,3 | 21093,7 | 21093,7 | 21093,7 | 21093,7 | 21093,7 | 131224,6 |
| внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

### Раздел V "План реализации регионального проекта"

| Задача, мероприятие (результат) / контрольная точка | Дата окончания срока достижения результата | Планируемая дата достижения контрольной точки | Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность) | Вид подтверждающего документа | Информационная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Задача комплекса процессных мероприятий "Создание и (или) реконструкция объектов инженерной и коммунальной инфраструктуры" |  |  |  |  |  |
| Реализация мероприятий по модернизации коммунальной инфраструктуры | 31.12.2032 | 31.12.2026 31.12.2027 31.12.2028 31.12.2029 31.12.2030 31.12.2031 31.12.2032 | начальник Отдела жилищно-коммунального хозяйства | Муниципальный контракт |  |

## Приложение N 3

к муниципальной программе

Кемского муниципального округа

"Обеспечение качественным жильем

граждан, проживающих на территории

Кемского муниципального округа"

ПАСПОРТ

РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА «ЖИЛЬЕ»

В РАМКАХ НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА «ИНФРАСТРУКТУРА ДЛЯ ЖИЗНИ»

### Раздел I "Основные положения"

| Ответственный исполнитель | Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации Кемского муниципального округа |
| --- | --- |
| Связь с муниципальной программой | "Обеспечение качественным жильем граждан, проживающих на территории Кемского муниципального округа" |

### Раздел II "Показатели регионального проекта"

| N п/п | Наименование показателя/задачи | Признак возрастания/убывания | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение Значение показателей по годам |  |  |  |  |  |  | Ответственный за достижение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Задача "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего жилищные условия (процент), в общей численности населения, состоящего на учете в качестве нуждающегося в жилых помещениях, по состоянию на 1 января | сохранение значения показателя на заданном уровне | МП | процент | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации Кемского муниципального округа |

### Раздел III "Перечень мероприятий (результатов)

регионального проекта"

| N п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Единица измерения (по ОКЕИ) | Значения мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2026 |  | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Предусмотрение денежных средств для проведения оценки рыночной стоимости жилых помещений граждан-собственников, а также рыночной стоимости 1 кв. м благоустроенных жилых помещений (квартир), расположенных на территории Кемского муниципального округа | Оказание услуги (выполнение работы) | Да/нет |  | да | да | да | да | да | да | да |
| 1.2. | Выполнение работ по оценке рыночной стоимости объектов недвижимого имущества для установления размера возмещения в связи с изъятием для муниципальных нужд, а также определения рыночной стоимости 1 кв. м благоустроенных жилых помещений (квартир), расположенных на территории Кемского муниципального округа | Оказание услуги (выполнение работы) | Шт. |  | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 1.3. | Направление отчетов об оценке рыночной стоимости жилых помещений граждан-собственников, в отношении которых будет проводиться изъятие земельных участков и расположенных на них объектов недвижимости, а также отчетов об оценке рыночной стоимости 1 кв. м благоустроенных жилых помещений (квартир), расположенных на территории Кемского муниципального округа | Оказание услуги (выполнение работы) | Шт. |  | 60 | 65 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| 1.4. | Подготовка заявок на осуществление закупок путем проведения электронных аукционов на приобретение жилых помещений у лиц, не являющихся застройщиками, для последующего предоставления гражданам, проживающим в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу | Оказание услуги (выполнение работы) | Шт. |  | 20 | 25 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| 1.5. | Заключение муниципальных контрактов на приобретение жилых помещений у лиц, не являющихся застройщиками, для последующего предоставления гражданам, проживающим в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу | Оказание услуги (выполнение работы) | Шт. |  | 20 | 25 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| 1.6. | Приобретение жилых помещений у лиц, не являющихся застройщиками, для последующего предоставления гражданам, проживающим в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу | Оказание услуги (выполнение работы) | Шт. |  | 20 | 25 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| 1.7. | Подготовка и выполнение работ по проведению закупок жилых помещений у лиц, являющихся застройщиками, для последующего предоставления гражданам, проживающим в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу | Оказание услуги (выполнение работы) | Шт. |  | 20 | 25 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| 1.8. | Приобретение жилых помещений у лиц, являющихся застройщиками, для последующего предоставления гражданам, проживающим в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу | Оказание услуги (выполнение работы) | Шт. |  | 0 | 50 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| 1.9. | Направление заключенных муниципальных контрактов в Управление Росреестра по Республике Карелия для осуществления государственной регистрации перехода права собственности | Оказание услуги (выполнение работы) | Шт. |  | 20 | 25 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| 1.10. | Заключение договоров социального найма с нанимателями (договоров мены с собственниками) жилых помещений | Оказание услуги (выполнение работы) | Шт. |  | 20 | 25 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| 1.11. | Направление заключенных договоров мены жилых помещений в Управление Росреестра по Республике Карелия для осуществления государственной регистрации перехода прав собственности | Оказание услуги (выполнение работы) | Шт. |  | 20 | 25 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| 1.12. | Подготовка и направление собственникам соглашений об изъятии земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома, признанные аварийными, и находящихся в них объектов недвижимого имущества | Оказание услуги (выполнение работы) | Шт. |  | 60 | 65 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| 1.13. | Направление заключенных соглашений об изъятии земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома, признанные аварийными, и находящихся в них объектов недвижимого имущества, с собственниками в Управление Росреестра по Республике Карелия для осуществления государственной регистрации перехода права собственности | Оказание услуги (выполнение работы) | Шт. |  | 60 | 65 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| 1.14. | Направление документов в юридический отдел для проведения изъятия жилых помещений в судебном порядке | Оказание услуги (выполнение работы) | Шт. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.15. | Оплата выкупной стоимости жилых помещений собственникам, в том числе на основании вступивших в законную силу соответствующих решений суда | Оказание услуги (выполнение работы) | Шт. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.16. | Реализация мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, софинансируемых за счет средств ППК "Фонд развития территорий" | Оказание услуги (выполнение работы) | Шт. |  | 60 | 75 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 |

### Раздел IV "Финансовое обеспечение регионального проекта"

| Наименование мероприятия (результата)/источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Переселение граждан из аварийного жилищного фонда | 8160,0 | 169060,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177220,1 |
| Средства бюджета округа, за исключением межбюджетных трансфертов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Межбюджетные трансферты | 8160,0 | 169060,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177220,1 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

### Раздел V "План реализации регионального проекта"

| Задача, мероприятие (результат) / контрольная точка | Дата окончания срока достижения результата | Планируемая дата достижения контрольной точки | Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность) | Вид подтверждающего документа <*> | Информационная система (источник данных) <**> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда" |  |  |  |  |  |
| Предусмотрение денежных средств для проведения оценки рыночной стоимости жилых помещений граждан-собственников, а также рыночной стоимости 1 кв. м благоустроенных жилых помещений (квартир), расположенных на территории Кемского муниципального округа | 31.12.2032 | 31.12.2026 31.12.2027 31.12.2028 31.12.2029 31.12.2030 31.12.2031 31.12.2032 | отдел жилищно-коммунального хозяйства | Бюджетная роспись |  |
| Выполнение работ по оценке рыночной стоимости объектов недвижимого имущества для установления размера возмещения в связи с изъятием для муниципальных нужд, а также определения рыночной стоимости 1 кв. м благоустроенных жилых помещений (квартир), расположенных на территории Кемского муниципального округа | 31.12.2032 | 31.12.2026 31.12.2027 31.12.2028 31.12.2029 31.12.2030 31.12.2031 31.12.2032 | отдел жилищно-коммунального хозяйства | Договор на выполнение оценочных работ |  |
| Подготовка заявок на осуществление закупок путем проведения электронных аукционов на приобретение жилых помещений у лиц, не являющихся застройщиками, для последующего предоставления гражданам, проживающим в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу | 31.12.2032 | 31.12.2026 31.12.2027 31.12.2028 31.12.2029 31.12.2030 31.12.2031 31.12.2032 | отдел жилищно-коммунального хозяйства | Заявка |  |
| Заключение муниципальных контрактов на приобретение жилых помещений у лиц, не являющихся застройщиками, для последующего предоставления гражданам, проживающим в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу | 31.12.2032 | 31.12.2026 31.12.2027 31.12.2028 31.12.2029 31.12.2030 31.12.2031 31.12.2032 | Отдел экономики и управления муниципальной собственности | Муниципальный контракт |  |
| Приобретение жилых помещений у лиц, не являющихся застройщиками, для последующего предоставления гражданам, проживающим в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу | 31.12.2032 | 31.12.2026 31.12.2027 31.12.2028 31.12.2029 31.12.2030 31.12.2031 31.12.2032 | отдел жилищно-коммунального хозяйства | Муниципальный контракт |  |
| Подготовка и выполнение работ по проведению закупок жилых помещений у лиц, являющихся застройщиками, для последующего предоставления гражданам, проживающим в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу | 31.12.2032 | 31.12.2026 31.12.2027 31.12.2028 31.12.2029 31.12.2030 31.12.2031 31.12.2032 | Отдел экономики и управления муниципальной собственности | Муниципальный контракт |  |
| Приобретение жилых помещений у лиц, являющихся застройщиками, для последующего предоставления гражданам, проживающим в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу | 31.12.2032 | 31.12.2026 31.12.2027 31.12.2028 31.12.2029 31.12.2030 31.12.2031 31.12.2032 | отдел жилищно-коммунального хозяйства | Муниципальный контракт |  |
| Направление заключенных муниципальных контрактов в Управление Росреестра по Республике Карелия для осуществления государственной регистрации перехода права собственности | 31.12.2032 | 31.12.2026 31.12.2027 31.12.2028 31.12.2029 31.12.2030 31.12.2031 31.12.2032 | отдел жилищно-коммунального хозяйства | Муниципальный контракт |  |
| Заключение договоров социального найма с нанимателями (договоров мены с собственниками) жилых помещений | 31.12.2032 | 31.12.2026 31.12.2027 31.12.2028 31.12.2029 31.12.2030 31.12.2031 31.12.2032 | отдел жилищно-коммунального хозяйства | Договор социального найма, договор мены |  |
| Направление заключенных договоров мены жилых помещений в Управление Росреестра по Республике Карелия для осуществления государственной регистрации перехода прав собственности | 31.12.2032 | 31.12.2026 31.12.2027 31.12.2028 31.12.2029 31.12.2030 31.12.2031 31.12.2032 | отдел жилищно-коммунального хозяйства | Договор мены |  |
| Выполнение оценки рыночной стоимости жилых помещений граждан-собственников | 31.12.2032 | 31.12.2026 31.12.2027 31.12.2028 31.12.2029 31.12.2030 31.12.2031 31.12.2032 | отдел жилищно-коммунального хозяйства | Договор на выполнение оценочных работ |  |
| Подготовка и направление собственникам соглашений об изъятии земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома, признанные аварийными, и находящихся в них объектов недвижимого имущества | 31.12.2032 | 31.12.2026 31.12.2027 31.12.2028 31.12.2029 31.12.203031.12.2031 31.12.2032 | отдел жилищно-коммунального хозяйства | Соглашение |  |
| Направление заключенных соглашений об изъятии земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома, признанные аварийными, и находящихся в них объектов недвижимого имущества, с собственниками в Управление Росреестра по Республике Карелия для осуществления государственной регистрации перехода права собственности | 31.12.2032 | 31.12.2026 31.12.2027 31.12.2028 31.12.2029 31.12.2030 31.12.2031 31.12.2032 | отдел жилищно-коммунального хозяйства | соглашение |  |
| Направление документов в юридический отдел для проведения изъятия жилых помещений в судебном порядке | 31.12.2032 | 31.12.2026 31.12.2027 31.12.2028 31.12.2029 31.12.2030 31.12.2031 31.12.2032 | отдел жилищно-коммунального хозяйства | Письмо ЖКХ |  |
| Оплата выкупной стоимости жилых помещений собственникам, в том числе на основании вступивших в законную силу соответствующих решений суда | 31.12.2032 | 31.12.2026 31.12.2027 31.12.2028 31.12.2029 31.12.2030 31.12.2031 31.12.2032 | отдел жилищно-коммунального хозяйства | Соглашение |  |
| Реализация мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, софинансируемых за счет средств ППК "Фонд развития территорий" | 31.12.2032 | 31.12.2026 31.12.2027 31.12.2028 31.12.2029 31.12.2030 31.12.2031 31.12.2032 | отдел жилищно-коммунального хозяйства | Соглашение |  |

## Приложение N 4

к муниципальной программе

Кемского муниципального округа

"Обеспечение качественным жильем

граждан, проживающих на территории

Кемского муниципального округа"

ПАСПОРТ

КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

"СОХРАНЕНИЕ И УЛУЧШЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ

ЖИЛИЩНОГО ФОНДА "

### Раздел I "Основные положения"

| Ответственный исполнитель | Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации Кемского муниципального округа |
| --- | --- |
| Связь с муниципальной программой | "Обеспечение качественным жильем граждан, проживающих на территории Кемского муниципального округа" |

### Раздел II "Показатели комплекса процессных мероприятий"

| N п/п | Наименование показателя/задачи | Признак возрастания/убывания | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Значение показателей по годам |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный за достижение показателя |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  |  |
| 1. | Задача "Исполнение обязанности собственника помещений по уплате взносов на капитальный ремонт" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Площадь многоквартирных домов, в которых осуществлен капитальный ремонт общего имущества с участием софинансирования Администрации Кемского муниципального округа (перечисление взносов на капитальный ремонт) (тыс. кв. м) | Сохранение значения показателя на заданном уровне | МП | Тыс. кв. м | 3,45 | 3,45 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации Кемского муниципального округа |  |  |
| 2. | Задача "Проведение ремонта освободившихся жилых помещений для последующего предоставления гражданам" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Проведение ремонта освободившихся жилых помещений для последующего предоставления гражданам | Сохранение значения показателя на заданном уровне | МП | Ед. | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации Кемского муниципального округа |  |  |

### Раздел III "Перечень мероприятий (результатов)

комплекса процессных мероприятий"

| N п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Единица измерения (по ОКЕИ) | Значения мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | "Исполнение обязанности собственника помещений по уплате взносов на капитальный ремонт" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Направление запросов об имущественной принадлежности жилых помещений | x | Единиц | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 1.2. | Направление запросов об имущественной принадлежности нежилых помещений | x | Единиц | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 1.3. | Уплата взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах (ежемесячно) | x | Единиц | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 2. | "Проведение ремонта освободившихся жилых помещений для последующего предоставления гражданам" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Установка (замена) приборов учета потребления коммунальных ресурсов в жилых помещениях, расположенных в многоквартирных домах и находящихся в муниципальной собственности | Оказание услуги (выполнение работы) | Шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2.2. | Ремонт жилых помещений маневренного фонда | Оказание услуги (выполнение работы) | Шт. | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 2.3. | Ремонт и капитальный ремонт фасадов многоквартирных домов | Оказание услуги (выполнение работы) | Шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.4. | Проведение ремонта освободившихся жилых помещений для последующего предоставления гражданам | Оказание услуги (выполнение работы) | Шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

### Раздел IV "Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий"

| ### Наименование мероприятия (результата)/источника финансового обеспечения | ### Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ### 2026 | ### 2027 | ### 2028 | ### 2029 | ### 2030 | ### 2031 | ### 2032 | ### Всего |
| ### 1 | ### 2 | ### 3 | ### 4 | ### 5 | ### 6 | ### 7 | ### 8 | ### 9 |
| Исполнение обязанности собственника жилых помещений по уплате взносов на капитальный ремонт (всего), в том числе: наименование | ### 3600,0 | ### 4000,0 | ### 4500,0 | ### 4500,0 | ### 4500,0 | ### 4500,0 | ### 4500,0 | ### 30 100, 0 |
| средства бюджета Кемского муниципального округа, за исключением межбюджетных трансфертов | ### 3600,0 | ### 4000,0 | ### 4500,0 | ### 4500,0 | ### 4500,0 | ### 4500,0 | ### 4500,0 | ### 30 100, 0 |
| межбюджетные трансферты | ### 0 | ### 0 | ### 0 | ### 0 | ### 0 | ### 0 | ### 0 | ### 0 |
| внебюджетные источники | ### 0 | ### 0 | ### 0 | ### 0 | ### 0 | ### 0 | ### 0 | ### 0 |
| Проведение ремонта освободившихся жилых помещений для последующего предоставления гражданам (всего), в том числе: | ### 2160,0 | ### 1900,0 | ### 4600,0 | ### 4600,0 | ### 4600,0 | ### 4600,0 | ### 4600,0 | ### 27060,0 |
| средства бюджета округа, за исключением межбюджетных трансфертов | ### 2160,0 | ### 1900,0 | ### 4600,0 | ### 4600,0 | ### 4600,0 | ### 4600,0 | ### 4600,0 | ### 27060,0 |
| межбюджетные трансферты | ### 0 | ### 0 | ### 0 | ### 0 | ### 0 | ### 0 | ### 0 | ### 0 |
| внебюджетные источники | ### 0 | ### 0 | ### 0 | ### 0 | ### 0 | ### 0 | ### 0 | ### 0 |

### Раздел V "План реализации комплекса

процессных мероприятий"

| Задача, мероприятие (результат) / контрольная точка | Дата окончания срока достижения результата | Планируемая дата достижения контрольной точки | Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность) | Вид подтверждающего документа <*> | Информационная система (источник данных) <**> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Задача комплекса процессных мероприятий "Сохранение и улучшение технического состояния жилищного фонда Кемского муниципального округа" |  |  |  |  |  |
| Направление запросов об имущественной принадлежности жилых помещений | 31.12.2032 | 01.06.2026 01.12.2026 01.06.2027 01.12.2027 01.06.2028 01.12.2028 01.06.2029 01.12.2029 01.06.2030 01.12.2030 01.06.2031 01.12.2031 01.06.2032 01.12.2032 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства |  |  |
| Направление запросов об имущественной принадлежности нежилых помещений | 31.12.2032 | 01.06.2026 01.12.2026 01.06.2027 01.12.2027 01.06.2028 01.12.2028 01.06.2029 01.12.2029 01.06.2030 01.12.2030 01.06.2031 01.12.2031 01.06.2032 01.12.2032 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства |  |  |
| Уплата взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах | 31.12.2032 | 01.06.2026 01.12.2026 01.06.2027 01.12.2027 01.06.2028 01.12.2028 01.06.2029 01.12.2029 01.06.2030 01.12.2030 01.06.2031 01.12.2031 01.06.2032 01.12.2032 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства | Платежное поручение |  |
| Задача комплекса процессных мероприятий "Проведение ремонта освободившихся жилых помещений для последующего предоставления гражданам" |  |  |  |  |  |
| Ремонт жилых помещений маневренного фонда | 31.12.2032 | 01.06.2026 01.12.2026 01.06.2027 01.12.2027 01.06.2028 01.12.2028 01.06.2029 01.12.2029 01.06.2030 01.12.2030 01.06.2031 01.12.2031 01.06.2032 01.12.2032 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства | Муниципальный контракт, акт выполненных работ |  |
| Ремонт и капитальный ремонт многоквартирных домов | 31.12.2032 | 01.06.2026 01.12.2026 01.06.2027 01.12.2027 01.06.2028 01.12.2028 01.06.2029 01.12.2029 01.06.2030 01.12.2030 01.06.2031 01.12.2031 01.06.2032 01.12.2032 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства | Муниципальный контракт, акт выполненных работ |  |
| Проведение ремонта освободившихся жилых помещений для последующего предоставления гражданам | 31.12.2032 | 01.06.2026 01.12.2026 01.06.2027 01.12.2027 01.06.2028 01.12.2028 01.06.2029 01.12.2029 01.06.2030 01.12.2030 01.06.2031 01.12.2031 01.06.2032 01.12.2032 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства | Муниципальный контракт, акт выполненных работ |  |

## Приложение N 5

к муниципальной программе

Кемского муниципального округа

"Обеспечение качественным жильем

граждан, проживающих на территории

Кемского муниципального округа"

ПАСПОРТ

КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

" УЛУЧШЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ

КОММУНАЛЬНЫХ СИСТЕМ "

### Раздел I "Основные положения"

| Ответственный исполнитель | Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации Кемского муниципального округа |
| --- | --- |
| Связь с муниципальной программой | "Обеспечение качественным жильем граждан, проживающих на территории Кемского муниципального округа" |

### Раздел II "Показатели комплекса процессных мероприятий"

| N п/п | Наименование показателя/задачи |  |  | Признак возрастания/убывания | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Значение показателей по годам |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный за достижение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 |  |  |
| 1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  |
|  |  |  | Задача "Подготовка коммунальных систем к осенне-зимнему периоду" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Проведение мероприятий по подготовке коммунальных систем к осенне-зимнему периоду |  |  | Сохранение значения показателя на заданном уровне | МП | Тыс. кв. м |  |  |  |  |  |  |  | Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации Кемского муниципального округа |  |
|  | Реализация отдельных мероприятий по социально-экономическому развитию муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Проведение мероприятий по социально-экономическому развитию муниципальных образований |  |  | Сохранение значения показателя на заданном уровне | МП | Шт | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации Кемского муниципального округа |  |

### Раздел III "Перечень мероприятий (результатов)

комплекса процессных мероприятий"

| N п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Единица измерения (по ОКЕИ) | Значения мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1.1. | Работы по подготовке жилищного фонда к эксплуатации в зимний период | Оказание услуги (выполнение работы) | Шт. | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 1.2. | Обследование зданий, проектно-сметные работы | Оказание услуги (выполнение работы) | Шт. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 1.3. | Резерв средств, аварийно-восстановительные работы, завершение работ по переходящим объектам | Оказание услуги (выполнение работы) | Шт. | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 1.4. | Проведение мероприятий по социально-экономическому развитию муниципального образования | выполнение работ | Шт | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |

### Раздел IV "Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий"

| ### Наименование мероприятия (результата)/источника финансового обеспечения | ### Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ### 2026 | ### 2027 | ### 2028 | ### 2029 | ### 2030 | ### 2031 | ### 2032 | ### Всего |
| ### 1 | ### 2 | ### 3 | ### 4 | ### 5 |  |  | ### 6 | ### 7 |
| Проведение мероприятий по подготовке коммунальных систем к осенне-зимнему периоду | ### 12323,4 | ### 5780,8 | ### 8280,8 | 8280,8 | 8280,8 | ### 8280,8 | ### 8280,8 | ### 59508,2 |
| средства бюджета Кемского муниципального округа, за исключением межбюджетных трансфертов | ### 1223,4 | ### 5780,8 | 8280,8 | 8280,8 | 8280,8 | ### 8280,8 | ### 8280,8 | ### 59508,2 |
| межбюджетные трансферты | ### 0 | ### 0 | ### 0 | ### 0 | ### 0 | ### 0 | ### 0 | ### 0 |
| внебюджетные источники | ### 0 | ### 0 | ### 0 | ### 0 | ### 0 | ### 0 | ### 0 | ### 0 |
| Проведение мероприятий по социально-экономическому развитию муниципального образования | ### 0 | ### 0 | ### 0 | ### 0 | ### 0 | ### 0 | ### 0 | ### 0 |
| средства бюджета Кемского муниципального округа, за исключением межбюджетных трансфертов | ### 0 | ### 0 | ### 0 | ### 0 | ### 0 | ### 0 | ### 0 | ### 0 |
| межбюджетные трансферты | ### 0 | ### 0 | ### 0 | ### 0 | ### 0 | ### 0 | ### 0 | ### 0 |
| внебюджетные источники | ### 0 | ### 0 | ### 0 | ### 0 | ### 0 | ### 0 | ### 0 | ### 0 |

### Раздел V "План реализации комплекса

процессных мероприятий"

| Задача, мероприятие (результат) / контрольная точка | Дата окончания срока достижения результата | Планируемая дата достижения контрольной точки | Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность) | Вид подтверждающего документа <*> | Информационная система (источник данных) <**> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Задача комплекса процессных мероприятий " Проведение мероприятий по подготовке коммунальных систем к осенне-зимнему периоду " |  |  |  |  |  |
| Работы по подготовке жилищного фонда к эксплуатации в зимний период | 31.12.2032 | 01.07.2026 01.09.2026 01.07.2027 01.09.2027 01.07.2028 01.09.2028 01.07.2029 01.09.2029 01.07.2030 01.09.2030 01.07.2031 01.09.2031 01.07.2032 01.09.2032 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства | Муниципальный контракт, акт выполненных работ |  |
| Обследование зданий, проектно-сметные работы | 31.12.2032 | 01.07.2026 01.09.2026 01.07.2027 01.09.2027 01.07.2028 01.09.2028 01.07.2029 01.09.2029 01.07.2030 01.09.2030 01.07.2031 01.09.2031 01.07.2032 01.09.2032 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства | Проектно-сметная документация |  |
| Резерв средств, аварийно-восстановительные работы, завершение работ по переходящим объектам | 31.12.2032 | 01.07.2026 01.09.2026 01.07.2027 01.09.2027 01.07.2028 01.09.2028 01.07.2029 01.09.2029 01.07.2030 01.09.2030 01.07.2031 01.09.2031 01.07.2032 01.09.2032 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства | Смета |  |
| Проведение мероприятий по социально-экономическому развитию муниципального образования |  |  |  |  |  |
| Определение вида мероприятия | 31.12.2032 | 01.07.2026 01.09.2026 01.07.2027 01.09.2027 01.07.2028 01.09.2028 01.07.2029 01.09.2029 01.07.2030 01.09.2030 01.07.2031 01.09.2031 01.07.2032 01.09.2032 |  | смета |  |
| Выполнение работ по реализации мероприятия | 31.12.2032 | 01.07.2026 01.09.2026 01.07.2027 01.09.2027 01.07.2028 01.09.2028 01.07.2029 01.09.2029 01.07.2030 01.09.2030 01.07.2031 01.09.2031 01.07.2032 01.09.2032 |  | Договор/муниципальный контракт |  |

## Приложение N 6

к муниципальной программе

Кемского муниципального округа

"Обеспечение качественным жильем

граждан, проживающих на территории

Кемского муниципального округа"

ПАСПОРТ

ВЕДОМСТВЕННОГО ПРОЕКТА

«РЕАЛИЗАЦИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РАССЕЛЕНИЮ ГРАЖДАН ИЗ АВАРИЙНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА, ОКАЗАНИЕ МЕР ПОДДЕРЖКИ В УЛУЧШЕНИИ ЖИЛИЩНЫХ УСЛОВИЙ»

### Раздел I "Основные положения"

| Ответственный исполнитель | Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации Кемского муниципального округа |
| --- | --- |
| Соисполнители | Отдел по социальным вопросам администрации Кемского муниципального округа |
| Связь с муниципальной программой | "Обеспечение качественным жильем граждан, проживающих на территории Кемского муниципального округа" |

### Раздел II "Показатели ведомственного проекта"

|  |  | Наименование показателя/задачи |  |  | Признак возрастания/убывания |  | Уровень показателя |  | Единица измерения (по ОКЕИ) | 2026 | 2027 |  | 2028 |  | 2029 |  |  | 2030 |  | 2031 |  | 2032 |  | Ответственный за достижение показателя |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 |  |  | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 | 7 |  | 8 |  | 9 |  |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  |
| 1 |  | Задача "Обеспечение жильем детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. |  | Доля детей-сирот, которым предоставлены жилые помещения, относительно количества детей-сирот, включенных в список лиц, подлежащих обеспечению жилыми помещениями, по состоянию на 1 января соответствующего года |  |  |  | Сохранение показателя |  | МП | процент | 3,12 |  | 3,12 |  | 3,12 |  | 3,12 | 3,12 |  | 3,12 |  | 3,12 |  | Отдел по социальным вопросам администрации Кемского муниципального округа |  |
| 2. | Задача "Обеспечение исполнения обязанности по предоставлению гражданам жилых помещений во исполнение судебных решений (кроме детей-сирот)" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. |  | Доля граждан, которым предоставлены жилые помещения во исполнение судебных решений (процент), относительно количества граждан, состоящих в графике исполнения судебных решений, по состоянию на 1 января соответствующего года |  |  |  | сохранение значения показателя |  | МП | процент | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации Кемского муниципального округа |  |
| 3 |  |  |  | Задача "Снос расселенных аварийных многоквартирных домов" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. |  | Снос расселенных аварийных многоквартирных домов |  |  |  | Увеличение показателя |  | МП | Шт. | 2 |  | 4 |  | 6 |  | 8 | 10 |  | 12 |  | 14 |  | Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации Кемского муниципального округа |  |

### Раздел III "Перечень мероприятий (результатов)

ведомственного проекта"

| N п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Единица измерения (по ОКЕИ) | Значения мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | "Обеспечение жильем детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Включение детей-сирот в список лиц, подлежащих обеспечению специализированными жилыми помещениями, направление списка в Министерство социальной защиты Республики Карелия | Оказание услуги (выполнение работы) | Шт. | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 1.2. | Подготовка и принятие решений до приобретения жилых помещений детям-сиротам | Оказание услуги (выполнение работы) | Шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1.3. | Приобретение жилых помещений для детей-сирот | Оказание услуги (выполнение работы) | Шт. | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1.4. | Предоставление жилых помещений детям-сиротам | Оказание услуги (выполнение работы) | Шт. | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2. | "Обеспечение исполнения обязанности по предоставлению гражданам жилых помещений во исполнение судебных решений (кроме детей-сирот)" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Подготовка и принятие решений до приобретения жилых помещений | Оказание услуги (выполнение работы) | Ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2.2. | Приобретение жилых помещений | Оказание услуги (выполнение работы) | Ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2.3. | Проведение мониторинга освободившихся жилых помещений | Оказание услуги (выполнение работы) | Ед. | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 2.4. | Направление запросов об имущественной принадлежности освободившихся жилых помещений | Оказание услуги (выполнение работы) | Шт. | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 2.5. | Проведение обследования освободившихся жилых помещений | Оказание услуги (выполнение работы) | Шт. | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 2.6. | Проведение капитального ремонта освободившихся жилых помещений для последующего предоставления гражданам во исполнение судебных решений | Оказание услуги (выполнение работы) | Шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.7. | Предоставление жилых помещений | Оказание услуги (выполнение работы) | Шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | " Снос расселенных аварийных многоквартирных домов" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Снос расселенных аварийных многоквартирных домов | Оказание услуги (выполнение работы) | Шт. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |

### Раздел IV "Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий"

| ### Наименование мероприятия (результата)/источника финансового обеспечения | ### Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ### 2026 | ### 2027 | ### 2028 | ### 2029 | ### 2030 | ### 2031 | ### 2032 | ### Всего |
| ### 1 | ### 2 | ### 3 | ### 4 | ### 5 | ### 6 | ### 7 | ### 8 | ### 9 |
| Обеспечение жильем детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа | ### 2157,2 | 2157,2 | 2157,2 | 2157,2 | 2157,2 | ### 2157,2 | ### 2157,2 | ### 15100,4 |
| средства бюджета Кемского муниципального округа, за исключением межбюджетных трансфертов | ### 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| межбюджетные трансферты | 2157,2 | 2157,2 | 2157,2 | 2157,2 | 2157,2 | ### 2157,2 | ### 2157,2 | ### 15100,4 |
| внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ### 0 | ### 0 | ### 0 |
| Обеспечение исполнения обязанности по предоставлению гражданам жилых помещений во исполнение судебных решений (кроме детей-сирот) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ### 0 | ### 0 | ### 0 |
| средства бюджета Кемского муниципального округа, за исключением межбюджетных трансфертов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ### 0 | ### 0 | ### 0 |
| межбюджетные трансферты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ### 0 | ### 0 | ### 0 |
| внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ### 0 | ### 0 | ### 0 |
| Снос расселенных аварийных многоквартирных домов | 2000,0 | 2500,0 | 4989,5 | 4989,5 | 4989,5 | ### 4989,5 | ### 4989,5 | ### 29447,5 |
| средства бюджета Кемского муниципального округа, за исключением межбюджетных трансфертов | 2000,0 | 2500,0 | 4989,5 | 4989,5 | 4989,5 | ### 4989,5 | ### 4989,5 | ### 29447,5 |
| межбюджетные трансферты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ### 0 | ### 0 | ### 0 |
| внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ### 0 | ### 0 | ### 0 |

### Раздел V "План реализации ведомственного проекта"

| Задача, мероприятие (результат) / контрольная точка | Дата окончания срока достижения результата | Планируемая дата достижения контрольной точки | Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность) | Вид подтверждающего документа <*> | Информационная система (источник данных) <**> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| "Обеспечение жильем детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа" |  |  |  |  |  |
| Обеспечены жильем дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из их числа | 31.12. 2032 | X |  |  |  |
| Включены дети-сироты в список лиц, подлежащих обеспечению специализированными жилыми помещениями, направление списка в Министерство социальной защиты Республики Карелия | 31.12. 2032 | 05.02.2026 05.02.2027 05.02.2028 05.02.2029 05.02.2030 05.02.2031 05.02.2032 | начальник отдела по социальным вопросам | Постановление АКГО |  |
| Подготовлены и приняты решения до приобретения жилых помещений детям-сиротам | 31.12. 2032 | 05.02.2026 | начальник отдела по социальным вопросам | Постановление АКГО |  |
| Приобретены жилые помещения для детей-сирот | 31.12. 2032 | 05.02.2027 | начальник отдела по социальным вопросам | Муниципальный контракт | Единая информационная система |
| Предоставлены жилые помещения детям-сиротам | 31.12. 2032 | 05.02.2028 | начальник отдела по социальным вопросам | Договор специализированного жилищного фонда |  |
| "Обеспечение исполнения обязанности по предоставлению гражданам жилых помещений во исполнение судебных решений (кроме детей-сирот)" |  |  |  |  |  |
| Подготовлены и приняты решения до приобретения жилых помещений | 31.12. 2032 | 31.12.2026 31.12.2027 31.12.2028 31.12.2029 31.12.2030 31.12.2031 31.12.2032 | начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства | Решение суда |  |
| Приобретены жилые помещения | 31.12. 2032 | 31.12.2026 31.12.2027 31.12.2028 31.12.2029 31.12.2030 31.12.2032 | начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства | Муниципальный контракт |  |
| Проведен мониторинг освободившихся жилых помещений | 31.12. 2032 | 31.12.2026 31.12.2027 31.12.2028 31.12.2029 31.12.2030 31.12.2031 31.12.2032 | начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства |  |  |
| Направление запросов об имущественной принадлежности освободившихся жилых помещений | 31.12. 2032 | 31.12.2026 31.12.2027 31.12.2028 31.12.2029 31.12.2030 31.12.2031 31.12.2032 | начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства |  |  |
| Проведение обследования освободившихся жилых помещений | 31.12. 2032 | 31.12.2026 31.12.2027 31.12.2028 31.12.2029 31.12.2030 31.12.2031 31.12.2032 | начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства |  |  |
| Проведение капитального ремонта освободившихся жилых помещений для последующего предоставления гражданам во исполнение судебных решений | 31.12. 2032 | 31.12.2026 31.12.2027 31.12.2028 31.12.2029 31.12.2030 31.12.2031 31.12.2032 | начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства | Муниципальный контракт |  |
| Предоставление жилых помещений | 31.12. 2032 | 31.12.2026 31.12.2027 31.12.2028 31.12.2029 31.12.2030 31.12.2031 31.12.2032 | начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства | Договор социального найма, договор мены |  |
| " Снос расселенных аварийных многоквартирных домов" |  |  |  |  |  |
| Расселение аварийных многоквартирных домов | 31.12. 2032 | 31.12.2026 31.12.2027 31.12.2028 31.12.2029 31.12.2030 31.12.2031 31.12.2032 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства | Договор социального найма / договор мены |  |
| Отключение коммуникаций аварийных многоквартирных домов | 31.12. 2032 | 31.12.2026 31.12.2027 31.12.2028 31.12.2029 31.12.2030 31.12.2031 31.12.2032 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства | Постановление АКМО |  |
| Разработка ПСД на снос аварийных многоквартирных домов | 31.12. 2032 | 31.12.2026 31.12.2027 31.12.2028 31.12.2029 31.12.2030 31.12.2031 31.12.2032 | Специализированная организация | Договор/муниципальный контракт |  |
| Выполнение работ по сносу аварийных многоквартирных домов | 31.12. 2032 | 31.12.2026 31.12.2027 31.12.2028 31.12.2029 31.12.2030 31.12.2031 31.12.2032 | Подрядная организация | Договор/муниципальный контракт |  |