Отчет работы отдела ЖКХ  ЗА 4 квартал 2022 года

ВОДОПРОВОДНЫЕ СЕТИ

В 4 квартале выполнены и ведутся работы по ремонту водопроводных сетей:

- 03.10.2022 г. между администрацией и ООО «Магистраль» заключен муниципальный контракт на капитальный ремонт водопроводных сетей по пр. Пролетарский  в районе дома №73 г.Кемь. 2908 тыс.руб. Работы выполнены в ноябре 2022 г.

- Выполнение работ по капитальному ремонту аварийного участка водопровода по Шоссе 1 мая до первой водоразборной колонки в г. Кемь 6042 тыс.руб. Работы ведутся по настоящее время. Срок окончания работ 20.12.2022 г.

- На мероприятия по капитальному ремонту объектов, сетей водоснабжения и водоотведения: замена запорной арматуры на центральных водопроводных сетях в г.Кемь. 1218 тыс.руб. Срок окончания работ 20.12.2022 г.

- До конца текущего года  необходимо завершить работы капитального характера по ремонту участка водопроводных сетей ведущим к дошкольному образовательному учреждению и многоквартирным домам в районе ул. Свердлова в г.Кемь. 1 575 тыс.руб.

На данные мероприятия  предоставлены межбюджетные трансферты из бюджета РК бюджету Кемского муниципального района.

- Заключен контракт на НФС по демонтажу и монтажу насосного оборудования Цена контракта составила 1290 тыс.руб. Срок окончания работ 20.12.2022 г.

- В ноябре месяце установлен новый частотный преобразователь на насосно-фильтровальной станции  стоимость 338 тыс.руб.

07.10.2022 г. заключен муниципальный контракт на строительство водопроводных сетей с установкой водоразборной колонки на перекрестке ул. Пятилетка, дом №6 и ул. Пролетарская, д.1, расположенных в п. Рабочеостровск  с ИП Калинин.

Приобретено 2 единицы техники фронтальный погрузчик 2571 тыс.руб., перегружатель колесный стоимостью 5338 тыс.руб.

Заключен муниципальный контракт на приобретение водовозной машины стоимостью 5 710 тыс.руб.

КОНТРАКТЫ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ

Муниципальный контракт на выполнение работ по обслуживанию контейнерных площадок на территории муниципального образования «Кемское городское поселение» С ООО «Спецсервис».Общая стоимость работ по контракту составляет 778 000 руб. Срок действия контракта с момента заключения контракта до 31.12.2022 года.

С ООО «Норд Вуд» заключен муниципальный контракт на выполнение работ по благоустройству на территории Кемского городского поселения.

Срок действия контракта: с момента заключения контракта до 31 января 2023 года. Общая стоимость работ по Контракту составляет 440000,00 руб. На 01.09.2022г. 19 принято + 2 выполнено(приемка).

По предписанию прокуратуры убраны оставшиеся свалки.

С ООО «УК САС» заключен муниципальный контракт и  выполнены работы по ликвидации несанкционированных свалок, отходов производства и потребления на территории Кемского городского поселения. Необходимый объем ликвидации – 945 куб.м. Стоимость работ 1 125 000 руб.

Выполнены работы по договору на снос  деревьев с ИП Яковлев 200 000 руб. 13 деревьев, спилено 10 деревьев.

По аварийным деревьям: заключен контракт с ООО «ППК  и выполнены работы по сносу и обрезки аварийно-опасных деревьев с вывозом порубочных остатков на территории Кемского городского поселения в 2022 году с ООО «ППК по сносу в количестве  35 шт.

Стоимость 472 500 руб.

Заключен контракт на оказание услуг по сбору, транспортированию, размещению и утилизации крупногабаритных отходов (КГО) на территории Кемского городского поселения. Стоимость 500 000 руб.

Заключен контракт на выполнение работ по оборудованию одиннадцати контейнерных площадок, расположенных на территории Кемского городского поселения. Стоимость 979 000 руб. Работы выполнены 30.11.2022г.

По предписанию природоохранной прокуратуры РК и решению суда  выполнены работы по ликвидации несанкционированной свалке по ул.Советской.980 тыс.руб, работы выполнены в ноябре месяце 2022 г.

БЛАГОУСТРОЙСТВО

За 4 квартал 2022 года по программе ППМИ реализовано 6 проектов: 
-  благоустройство городского парка;
-  благоустройство городской площади;
 - благоустройство территории Каменева 6;
 - благоустройство улицы дорожная;
 - благоустройство территории улицы Дорожная;
 - благоустройство детской площадки между домами Свердлова 15 и Вокзальная 15.
Все проекты реализованы, счета подписаны и оплачены.
По народному бюджету завершены проекты по организации системы водоотвода городской площади города Кемь, а также замене 20 опор освещения по пр. Пролетарскому и по совершенствованию многофункциональной площадки «Территория развлечений».  По данному проекту все счета оплачены. 
В государственной программе РК « Формирование современной городской среды» в 2022 году участвовали 3 дворовые территории: 
- благоустройство дворовой территории многоквартирного дома № 23а по ул. Ленина,
- благоустройство дворовой территории многоквартирного дома № 2 по ул. Мосорина,
- благоустройство дворовой территории дома № 64 по пр. Пролетарский,
и 2 общественные территории:
- сквер «Жертв революции» по улице Ленина (4-й этап),
-участок по улице Карельская.
Общий объем средств, предусмотренных в бюджете Кемского городского поселения на финансовое обеспечение расходных обязательств, в том числе направленных на достижение результатов регионального проекта на 2022 год составил 1771 798,48 руб.
По данной программе также все контракты исполнены. Счета оплачены.

Программа поддержки местных инициатив

1. Благоустройство детской площадки по ул. Вокзальная, д.15

15.07.2022 года между администрацией Кемского муниципального района и ООО «Спорт М» заключен муниципальный контракт на выполнение работ по благоустройству детской площадки между домами по ул.Свердлова, д.15 и ул.Вокзальная, д.15. Подрядчик выполняет работы, 24.08.2022 года привезены тренажеры. Работы выполнены в сентябре 2022 г.

2. Благоустройство ул.Дорожная (Латущка) с установкой детского игрового комплекса, контейнерной площадки и отсыпка дорожного покрытия части улиц

15.08.2022 года между администрацией Кемского муниципального района и ООО «Норд Вуд» заключен муниципальный контракт на выполнение работ по благоустройству ул.Дорожная с установкой детского игрового комплекса, контейнерной площадкой и отсыпка дорожного покрытия части улиц. Работы выполнены 15.09.2022 г.

3. Благоустройство городского парка

15.08.2022 года между администрацией Кемского муниципального района и ООО «Спорт М» заключен муниципальный контракт на выполнение работ по благоустройству городского парка. Стоимость проекта 1 274 000 руб. Дата окончания работ по проекту 23.09.2022 года. Работы выполнены в сентябре 2022 г.

4.  Приобретение новогодней ели с украшениями и светодиодной фигуры для установки на центральной площади

25.07.2022 года между администрацией Кемского муниципального района и ИП Межевов А.Ю. заключен муниципальный контракт на поставку новогодней елки с украшениями и изделий для новогоднего декорирования. Стоимость проекта 693 031,50 руб. Ель и новогодние изделия уже доставлены. Работы выполнены.

В сентябре месяце заключен контракт с ООО «СФЕРА» на поставку светодиодной фигуры для новогоднего декорированияСтоимость проекта 327 750 руб. Работы выполнены.

5. Благоустройство территории у здания бывшей вечерней школы (ул.Каменева,6)

23.08.2022 года заключен контракт с ООО «Юма» на выполнение работ по обустройству территории по адресу г.Кемь, ул.Каменева, д.6. Стоимость проекта 661 023,72 руб. Работы выполнены 15.11.2022 года.

6. Благоустройство территории Кемской школы № 3. Работы выполнены в ноябре 2022 г.

Народный бюджет

28.06.2022 года между администрацией Кемского муниципального района и ООО «Мегаполис» заключен муниципальный контракт на выполнение работ: замена аварийных опор освещения вдоль проспекта Пролетарский. Срок выполнения работ по проекту 30.11.2022 года. Стоимость проекта 4 984 818 руб.  Работы выполнены 30.11.2022 года.

09.08.2022 года заключен муниципальный контракт между администрацией Кемского муниципального района и ООО «Спорт М» выполнение работ по совершенствованию многофункциональной площадки «Территория развлечений». Срок выполнения работ 15.09.2022 года. 4721 605,71руб.Заключен  Контракт на приобретение и установку зимней горки. Работы выполнены.

ПЕРЕСЕЛЕНИЕ И СНОС АВАРИЙНОГО ЖИЛЬЯ

В настоящее время на территории Кемского городского поселения утверждена и реализуется Региональная программа переселения граждан из аварийного жилищного фонда на 2019-2025 годы (Постановление Правительства Республики Карелия от 28 марта 2019 года № 136-П) (далее-Программа).

В Программу включены многоквартирные дома, признанные аварийными и подлежащими сносу до 01.01.2017 года.

По признанию домов аварийными и подлежащими сносу администрацией Кемского муниципального района проводится постоянная работа.

В настоящее время на территории Кемского муниципального района признаны аварийными после 01.01.2017 года – 236 многоквартирных домов.

02.09.2022 года между администрацией Кемского муниципального района и АО «Специализированный застройщик «СП№1» заключен муниципальный контракт на приобретение жилых помещений в строящемся многоквартирном доме в г. Кондопога Кондопожского муниципального района Республики Карелия в целях реализации мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда. Согласно контракту, передать квартиры необходимо не позднее 30 ноября 2023 года. В октябре 2022 года оплачено 90 % цены от контракта.

29.08.2022 года между администрацией Кемского муниципального района и ООО Специализированный застройщик «УРБАН ДЕВЕЛОПМЕНТ» заключен муниципальный контракт на приобретение жилого помещения в строящемся в многоквартирном доме в с. Янишполе Кондопожского района в целях реализации мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2019-2025 годы. Поставщик обязан передать квартиры Заказчику не позднее 15.04.2023 года.  В ноябре 2022 года оплачено 80 % цены от контракта.

04.12.2022 года администрацией Кемского муниципального района на сайте zakupki.gov.ru размещена закупка на приобретение жилого помещения на вторичном рынке жилья в г. Кемь в рамках Региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2019-2023 годы. После 23.12.2022 года муниципальный контракт будет подписан с ООО «Регион».

Администрацией Кемского муниципального района разработан план-график мероприятий («дорожная карта») по расселению аварийного жилья, признанного аварийным после 1 января 2017 года, на территории Кемского муниципального района. На данный момент ведется работа по внесению данных в квартирографию.

СНОС

В апреле 2022 года  на  площадке единой информационной системы в сфере закупок повторно был размещен аукцион на выполнение работ по подготовке проектно-сметной документации по сносу 24 –х домов.

Заключен муниципальный контракт с ООО «Европроект» на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации на снос домов.

Так же заключен контракт на подготовку ПСД  по сносу 2-х домов.

02.08.2022 заключен муниципальный контракт на выполнение работ по сносу жилых домов в г. Кемь с вывозом мусора от разборки на свалку. В рамках муниципального контракта были выполнены работы по сносу следующих мкд: Кирова 5, Шоссе 1 мая, д.56, ул. Гористая, д. 3 и Гористая д.10.Работы выполнены в сентябре.

28.11.2022 года заключен договор на снос домов: ул. Беломорская, д.12, ул. Загородная, д.9, ул. Набережная, д.9.

02.12.2022 года заключен договор на снос дома по пр. Пролетарский, д.6.

02.12.2022 года заключен договор на снос дома № 1 по ул. Кирпичной.

Срок выполнение работ по вышеуказанным договорам в срок до 20 декабря 2022 года.

Предоставление муниципальных услуг в сфере жилищно-коммунального хозяйства

В течение 2022 года (четвертый квартал) по жилищным вопросам обратились:

- 8 семей с заявлениями по вопросу постановки на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма,

- 9 человек с заявлением по вопросу согласования проведения переустройства и перепланировки жилых помещений.

- Было выдано 100 справок о регистрации граждан по месту жительства на основании домовых книг.

- Заключено 2 договора социального найма.

- 5 человек обратились по вопросу приватизации муниципального имущества.

- Присвоено 3 адреса объектам недвижимости.

ОСВЕЩЕНИЕ

Выполнены работы по восстановлению уличного освещения: ГЭС 16-, установка опоры на детской площадке, устранение неисправности на пролетарский 42,46,50, Гайжево установка  5 светильников, Подужемская 4 шт, Мосорина 1шт,по ул.Северная Пуэтная установлено 7 опор.

СОБАКИ

Между администрацией Кемского муниципального района и КМООЗЖ «Лапы, уши, хвост» заключен муниципальный контракт №4аэф-22 на оказание услуг по отбору организации на оказание услуг по отлову, транспортировке, содержанию в специальных приемниках (приютах) (в том числе лечению, вакцинации, стерилизации), мечению, учету животных без владельцев на 53 особи.

ДОГОВОРЫ

Заключены договоры и ведутся работы по:

1.Установке  пластиковых окон по ул.Кирпичная д.7;

2.По установке полимерно - песчаных  люков в количестве                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   по ул. Путная , по пр.

3.Пролетарский в количестве штук 70 тыс.руб ул.Пуэтной;

По ремонту и восстановлению дренажной системы по ул.Пуэтной;

4.На устройство уличного туалета по ул.Кирпичная д.7 - 39 тыс.руб.

Выполнены работы :

- По устройству козырька пр.Пролетарский д.66;

- По ремонту общежития 5 этаж и установке входных групп;

- По ремонту квартиры ул.Энергетиков 11 кв.86;