Приложение

к решению Совета

Кемского муниципального района

от 20.06.2024  № 803

ОТЧЕТ

работы отдела ЖКХ 1- 2 квартал 2024 года

Водоснабжение и водоотведение

В рамках программы «Модернизация систем коммунальной инфраструктуры Республики Карелия» (2023-2027 годы) администрация получила положительное заключение государственной экспертизы проектной документации по пяти аварийным участкам водопроводной сети, в 2024 году в программу включены два объекта из пяти (ремонт водопроводных сетей по ул. Каменева, ул.Подужемская).

Благоустройство

В 2024 году с ООО «Спецсервис» заключен муниципальный контракт на выполнение работ по благоустройству территории Кемского городского поселения и содержанию городской площади.

Договор на выполнение работ по обслуживанию контейнерных площадок на территории муниципального образования «Кемское городское поселение» - ООО «Спецсервис».

Заключен муниципальный контракт:

- на выполнение работ по обслуживанию контейнерных площадок на территории муниципального образования «Кемское городское поселение - ООО «Спецсервис»;

Аварийные деревья.

Заключен МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ на выполнение работ по сносу аварийно-опасных деревьев в количестве 30 штук с утилизацией порубочных остатков на территории Кемского городского поселения в 2024 году. Срок выполнения работ по контракту – 30.08.2024 год. В настоящее время работы ведутся.

Несанкционированные свалки

Заключен МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ на выполнение работ по ликвидации несанкционированных свалок отходов производства и потребления на территории Кемского городского поселения от 15.05.2024 года. Срок выполнения работ по контракту – 30.09.2024 года.

Оборудование КП

Заключен договор подряда на выполнение работ по оборудованию контейнерной площадки, расположенной по ул. Кирова между домами №№13-15. Срок выполнения работ- 30.07.2024 года. В настоящее время идет закупка материалов.

Также, заключен договор на выполнение работ по ремонту контейнерных площадок, расположенных на территории Кемского городского поселения. В рамках договора планируется отремонтировать контейнерные площадки по след. адресам: ул. Энергетиков, д.9, пр. Пролетарский, д.43, пр. Пролетарский, д. 47, ул. Гидростроителей, д.16.

В рамках проекта Формирование городской среды выполнены работы по благоустройству двух дворовых территорий:

- благоустройство пр. Пролетарский 53- будут установлены урны и скамейки, а также отремонтирован дворовой проезд между домами 51 и 53 по пр. Пролетарский;

- благоустройство Пролетарский 51 - будут установлены урны и скамейки.

по благоустройству 2-х общественных территорий;

- благоустройство Аллеи Ветеранов - Виды работ: замена бордюрного камня, вырубка кустарника.

- на выполнение работ по благоустройству городского парка по ул. Каменева в г. Кемь.

В рамках контракта будут установлены 7 опор освещения.

Направлена заявка на участие во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях.

Наименование проекта: "Маяк Белого моря". Проект комплексного благоустройства привокзальной территории".

Дорожно- мостовое хозяйство

Разработана ПСД на текущий ремонт моста в мкр.Гайжево. Стоимость ремонта составит 58 млн.руб.

В июне специализированная организация приступила к выполнению работ по ремонту пожарного пирса на ул.Павлика Морозова, пожарного водоема по ул.Первомайская в районе д.9.

Устройство минерализованных полос в районе Баб-Губы и мкр.Гайжево.

До конца июня текущего будут выполнены работы по ремонту проезжей части дворового подъезда по ул.Пуэтной между домами №1 и №3.

Освещение

В настоящее время ведутся работы по установке 10 опор уличного освещения по улице Пуэтной.

Строительство канализационно-очистных сооружений

В 2023 году подготовлен пакет документов и направлен в Министерство строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия для включения в адресную инвестиционную программу Республики Карелия на строительство КОС. После проверки в 2024 году в Министерстве ведется работа по подготовке дополнительного пакета документов.

Региональная адресная программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2019-2025 годы

В июне текущего года приступили к 1 этапу региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2024-2032 годы. В Программу включены многоквартирные дома, признанные аварийными и подлежащими сносу после 01.01.2017 г.

В срок до 10.10.2024 года в рамках Программы будет расселено 6 семей (многодетные, семьи участников СВО, инвалидов).

Содержание жилого фонда

За период апрель-июнь2024 года заключены следующие договоры:

1.	Договор с самозанятым Пеньзевым С.В. на ремонт печи в муниципальной квартире;

2.	Договор на аварийное обслуживание МКД без УК по сетям водоснабжения, водоотведения и отопления с МУП «КЭСНА»;

3.	Договор с ООО «Поместье» по межеванию и постановке на кадастровый учет земельного участка под МКД № 20 по ул. Каменева и договор на изготовление актов обследования 2 мкд для последующего снятия с кадастрового учета (ул. Калинина д. 7 и ул. Первомайская д. 5);

4.	Договор с ООО «Спецсервис» на изготовление и установку пандуса для инвалида-колясочника по адресу г. Кемь, ул. Энергетиков д. 11, подъезд № 2;

5.	Договор с ИП Кивикангас А.Э. на выполнение работ по ремонту кровли дома № 66 пр. Пролетарский;

6.	Договор  с ГУП РК РГЦ «Недвижимость»  по текущей инвентаризации МКД (процент износа) для последующего внесения в программу капитального ремонта МКД на территории Республики Карелия (ранее пл. Кирова д.3, пр. Пролетарский д. 57, 53, 61), сейчас на пр. Пролетарский д. 42.

7.	Договоры ГУП РК РГЦ «Недвижимость»  по текущей инвентаризации МКД  ул. Кирова д. 11, ул. Чапаева д. 10.

Собаки

Ведутся работы по оказанию услуг по отлову, транспортировке, содержанию в специальных приёмниках (приютах), в том числе лечению, вакцинации, стерилизации мечению на 47 особей.

Отработано 32 особи.