ОТЧЕТ

Работы отдела ЖКХ  за второе полугодие 2023 года

Благоустройство

Выполнены работы:

По сносу аварийно-опасных деревьев с утилизацией порубочных остатков на территории Кемского городского поселения;

По сносу 84-х аварийных деревьев;

Ликвидирована свалка по договору с подрядной организацией по ул. Октябрьской, д.11;

Выполнены работы по ликвидации несанкционированных свалок в объеме 405 м3 на ул.Вей-Луда;

Оборудована контейнерная площадка на ул. Подужемская (решение суда);

По заявке администрации ООО «КЭО» предоставлено 50 новых контейнеров.

В рамках проекта Формирование городской среды выполнены работы по благоустройству 2-х дворовых территорий:

- благоустройство пр. Пролетарский 59

- благоустройство Пролетарский 62

Подрядчик – ООО УК-ЦКО.

В рамках проекта Формирование городской среды выполнены работы по благоустройству 2-х общественных территорий:

-  благоустройство территории набережной от Благовещенского собора до ул. Малышева в г. Кемь.

-  благоустройство городского парка по улице Каменева (2-й этап). Подрядчик – ИП Павлов А.В. (установлен кабель для подключения подсветки тропы здоровья, произведена подрезка кустарника, установлены светильники, установлены 2 информационных щита).

В 2023 году заявились на участие во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях.

ТОС

В 2023 году зарегистрировано 4 ТОС на территории Кемского городского поселения:

«Наш двор»; Мосорина 2,Гидростроителей 18;Каменева 20.

Ранее, в 2022 году, ТОС на территории города не было.

Дорожно- мостовое хозяйство

В июле 2023 года установлены искусственные дорожные неровности, дорожные знаки на 5 пешеходных переходах, выполнены работы по нанесению осевой горизонтальной разметке и нанесению дорожной разметки на пешеходных переходах на территории Кемского городского поселения.

Выполнены работы по ремонту асфальтобетонного покрытия по ул.Мосорина ,ул.Энергетиков.

Заключен муниципальный контракт от 08.11.2023 г. № 04-МК/20223-чс с ИП Жлоба В. Н. на текущий ремонт моста. В ходе проведения текущего ремонта проведено оборудование опор моста защитными волнорезными сооружениями, с заливкой сооружений гидробетоном, окраска несущих частей антикоррозионной краской, проверка резьбовых соединений. Стоимость ремонта составила 3701 тыс.руб.

Заключен договор от 05.12.2023 № 1-11п с ООО «Мост» и выполнены работы по разработке ПСД на текущий ремонт моста. Стоимость ремонта составит 54 млн.руб.

Установлено два остановочных павильона в районе дома творчества, городского рынка.

Произведена замена стекол на остановочном павильоне на пл. Кирова, по пр. Пролетарский.

Освещение

Выполнена замена СИП по линии уличного освещения после ураганного ветра в сентябре 2023 года – 820 м, произведена замена светильников в количестве 35 шт.

Установлены новые опоры и светильники по ул. Энергетиков и ул. Мосорина в количестве 28 штук.

Водоснабжение и водоотведение

За 3-4 квартал 2023 года проведены работы:

Выполнен ремонт НФС:

В рамках заключенного контракта на проведение текущего ремонта насосно-фильтровальной станции в г. Кемь в период октябрь-декабрь 2023 года выполнены следующие мероприятия: демонтаж/монтаж задвижек на насосной станции в количестве 13 штук, частично заменен трубопровод внутри станции, установлено новое насосное оборудование, что в дальнейшем позволит приступить к замене фильтров на объекте.

Подготовлена проектно-сметная документация (в части рабочей документации) по 3 этапу строительства водопроводных сетей в п. Рабочеостровск (пер. Октябрьский, ул. Октябрьская, ул. Кедроручьевая).

В рамках программы «Модернизация систем коммунальной инфраструктуры Республики Карелия» (на 2023-2027 годы) администрация получила положительное заключение государственной экспертизы проектной документации по пяти аварийным участкам водопроводной сети, в 2024 году в программу включены два объекта из пяти (ремонт водопроводных сетей по ул. Каменева, ул. Подужемская).

Заключен договор на проведение отбора проб качества воды по п. Кривой порог, для разработки ПЗСО Кривой порог.

Строительство канализационно-очистных сооружений

В 2023 году пакет документов на подготовку ПСД направлен в Министерство строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия для включения в адресную инвестиционную программу Республики Карелия на строительство КОС. После проверки в Минстрое ведется работа по подготовке дополнительного пакета документов.

Строительство внешней системы канализации

В целях предоставления субсидии из бюджета Республики Карелия бюджету Кемского муниципального района и включения в адресную инвестиционную программу Республики Карелия на 2023 год объекта «Строительство внешней системы канализации, принимающей бытовые стоки в результате водоотведения с домов , №  1, 2, 5, 8 по ул. Фрунзе г. Кемь Республики Карелия», администрацией Кемского муниципального района актуализирован сметный расчет указанного выше объекта , получено положительное заключение государственной экспертизы. Пакет документов направлен в Министерство строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия.

Водоочистные сооружения

В 2018 году заключен муниципальный контракт с подрядной организацией АО «ДарВодГео» для выполнения работ по объекту «Строительство водопроводных очистных сооружений в г. Кеми». В настоящее время АО «Дар/ВодГео» проектно-сметная документация по объекту «Строительство водопроводных очистных сооружений в г. Кеми» проходит государственную экспертизу.

В 2023 году между администрацией и ООО «Аквадрил» заключен муниципальный контракт по разработке проекта ЗСО источников водоснабжения объектов питьевого назначения существующего водозабора по титулу: «Проект ЗСО поверхностного источника питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения объектов п. Кривой Порог».

Региональная адресная программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2019-2025 годы

В рамках реализации Региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2019-2023 годы в Программу включены многоквартирные дома, признанные аварийными и подлежащими сносу до 01.01.2017 г.

В 3-4 квартале по договору мены предоставлено 5 жилых помещения, 2 из них в г. Кемь, общей площадью 43,5 кв.м., 3 из них в г. Кондопога, общей площадью 110,5 кв.м.

С января 2023 года по декабрь 2023 года расселено 13 жилых помещений, общей площадью 392 кв.м

В 4 квартале 2023 года программа по переселению завершена.

Содержание жилого фонда

В июле 2023 году заключен муниципальный контракт с ООО «Спецсервис» на выполнение работ по второму этапу текущего ремонта 5-го этажа.

В Контракт вошли работы по установке металлических входных дверей в пустующие жилые комнаты (11 шт.), вывозу бытовых отходов и крупногабаритного мусора с пустующих жилых комнат, балконов и лестничных клеток, санитарной уборке свободных жилых комнат. Проведены работы по монтажу электропроводки для установки приборов учета электроэнергии, монтажу электроосвещения в жилых комнатах и коридоре.

В рамках проведения мероприятий по подготовке к отопительному сезону 2023-2024 гг. выполнены работы по промывке и опрессовке системы отопления жилого дома.

Собаки

Заключен договор от 18.12.2023 года № 2-11 с Кемской МОО ЗЖ «Лапы, уши, хвост» на оказание услуг по отлову, транспортировке, содержанию в приютах (в том числе лечению, вакцинации, стерилизации), мечению, учету животных без владельцев. Произведен отлов, стерилизация, мечение и выпуск на прежнее место обитания 7 особей.

Всего за год по муниципальным контрактам, договору произведен отлов, стерилизация, мечение и выпуск на прежнее место обитания 69 особей.

Начальник отдела ЖКХ                                                                     Мельгина С.В.