Российская Федерация

Республика Карелия

Совет  Кемского городского поселения

РЕШЕНИЕ

О внесении изменений в решение Совета

Кемского городского поселения от 25 апреля 2014 года № 9-3/37

Совет Кемского городского поселения РЕШИЛ:

1. Внести изменения в  Адресную Программу Кемского городского поселения по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2014-2017 годы, утвержденную решением Совета Кемского городского поселения от 25 апреля 2014 года № 9-3/37, изложив ее в следующей редакции:

«Утверждена

Решением Совета Кемского городского поселения

от  25 апреля 2014 года №  9-3/37

(в редакции решения от  20 июня 2017 года №  4-11/42)

АДРЕСНАЯ ПРОГРАММА КЕМСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПО ПЕРЕСЕЛЕНИЮ ГРАЖДАН ИЗ АВАРИЙНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА

НА 2014-2017 ГОДЫ

- Паспорт

Адресной программы Кемского городского поселения

по переселению граждан из аварийного жилищного фонда

на 2014-2017 годы

| "Наименование Программы | Адресная программа Кемского городского поселения по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2014-2017 годы (далее - Программа) |
| --- | --- |
| Основания для разработки Программы | Федеральный закон от 21 июля 2007 года N 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства" (далее - Федеральный закон) |

| Государственный заказчик Программы | Министерство строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия |
| --- | --- |
| Основной разработчик Программы | Администрация Кемского муниципального района |
| Цели и задачи Программы | основные цели Программы: улучшение жилищных условий граждан Кемского городского поселения, проживающих в многоквартирных домах, признанных аварийными; ликвидация аварийного жилищного фонда; увеличение объемов строительства, в том числе малоэтажного, на территории Кемского городского поселения. Основные задачи Программы: переселение граждан из аварийного жилищного фонда; строительство многоквартирных домов, в том числе малоэтажной застройки; формирование финансовых ресурсов для обеспечения жильем граждан, переселяемых из аварийного жилищного фонда; привлечение финансовой поддержки за счет средств государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (далее - Фонд) |
| Исполнители Программы | Администрация Кемского муниципального района |
| Важнейшие целевые индикаторы и основные показатели Программы | количество граждан, переселенных из аварийного жилищного фонда; количество многоквартирных домов, признанных до 1 января 2012 года в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим износом в процессе эксплуатации, жители которых переселены в рамках выполнения мероприятий Программы; площадь жилых помещений в многоквартирных домах, признанных до 1 января 2012 года в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом, жители которых переселены в рамках выполнения мероприятий Программы. |
| Перечень подпрограмм | нет |
| Срок реализации Программы | 2014-2017 годы |
| Объемы и источники финансирования Программы | Общий объем финансирования Программы составляет 1 056 193 459,25 рублей, из них: 718 727 536,35 руб. - средства Фонда; 305 283 741,92 руб. - средства бюджета Республики Карелия на долевое финансирование; 32 182 180,98 руб.- средства бюджета Кемского городского поселения на долевое финансирование; С разбивкой по этапам: общий объем финансирования 2014 года составляет 208 923 278,90 рублей, из них: 124 288 458,62руб.- средства Фонда; 76 171 338,26 руб. - средства бюджета Республики Карелия на долевое финансирование; 8 463 482,02 руб. - средства бюджета Кемского городского поселения на долевое финансирование; общий объем финансирования 2015 года составляет 288 658 709,40 рублей, из них: 273 014 595,96 руб.- средства Фонда; 15 644 113,44 руб. - средства бюджета Республики Карелия на долевое финансирование; 0,00 руб. - средства бюджета Кемского городского поселения на долевое финансирование; общий объем финансирования 2016-2017 г.г. составляет 558 611 470,95 рублей, из них: 321 424 481,77 руб.- средства Фонда; 213 468 290,22 руб. - средства бюджета Республики Карелия на долевое финансирование; 23 718 698,96 руб. - средства бюджета Кемского городского поселения на долевое финансирование; |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | переселение 1541 человек, проживающих в 87 многоквартирных домах, признанных до 1 января 2012 года аварийными в результате физического износа в процессе их эксплуатации и подлежащими сносу или реконструкции, расселяемая площадь жилых помещений в которых составляет 26 727,21 кв. метров |
| Система организации контроля за исполнением Программы | управление реализацией мероприятий Программы осуществляет Министерство строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия во взаимодействии с другими органами исполнительной власти Республики Карелия и администрацией Кемского муниципального района путем сбора и анализа установленной отчетности и контролем за ходом строительства (приобретения) жилых помещений и целевым расходованием средств |

- Введение

Программа разработана в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2007 года № 185 –ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства», методическими рекомендациями по разработке региональной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, утвержденными Правлением Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (далее-Фонд).

Признание жилых помещений непригодными для проживания, а многоквартирных жилых домов аварийными и подлежащими сносу осуществлялось в соответствии с:

- Положением по оценке непригодности жилых домов и жилых помещений государственного и общественного жилищного фонда для постоянного проживания, утвержденным приказом Министерства жилищно-коммунального хозяйства РСФСР от 5 ноября 1985 года N 529;

- Положением о порядке признания жилых домов (жилых помещений) непригодными для проживания, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2003 года N 552;

- постановлением Правительства Российской Федерации от 28 января 2006 года N 47 "Об утверждении Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции".

- 1. Характеристика проблемы, на решение

которой направлена Программа

Переселение граждан из аварийного жилищного фонда является одной из самых острых социальных проблем на территории Кемского городского поселения Республики Карелия. Проживающие в аварийных домах граждане в основном не в состоянии самостоятельно приобрести жилые помещения удовлетворительного качества.

Муниципальные образования в связи с высокой степенью дотационности их бюджетов самостоятельно решить проблему переселения граждан из аварийного жилищного фонда не могут. К тому же переселение граждан только за счет средств муниципальных образований затянется на долгие годы. Следовательно, решать данную проблему необходимо программным методом.

Предметом мероприятий Программы в соответствии с Федеральным законом является аварийный жилищный фонд - совокупность жилых помещений в многоквартирных домах, признанных в установленном порядке до 1 января 2012 года аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации.

Программа не предусматривает расселение частных индивидуальных жилых домов, находящихся в аварийном состоянии; многоквартирных домов, признанных аварийными по причинам не связанным с физическим износом в процессе их эксплуатации (пожары и проч.), многоквартирных домов, признанных аварийными после 1 января 2012 года, а также жилых помещений, признанных непригодными для проживания.

Площадь жилых помещений, подлежащих расселению, в многоквартирных домах, признанных в установленном порядке до 1 января 2012 года аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации составляет 26 727,21 кв. метров.

Перечни аварийных многоквартирных домов, предлагаемых к расселению в 2014 году, в 2015 году, в 2016-2017 годах представлены в приложении N 1.

В целом решение проблемы переселения граждан из аварийных многоквартирных домов в рамках Программы будет способствовать снижению социальной напряженности в на территории Кемского городского поселения, созданию безопасных и благоприятных условий для проживания граждан, улучшению демографической ситуации и развитию строительной отрасли на территории Кемского городского поселения.

- 2. Основные цели и задачи Программы

Основными целями Программы являются:

улучшение жилищных условий граждан, проживающих в многоквартирных домах, признанных аварийными;

ликвидация аварийного жилищного фонда;

увеличение объемов строительства, в том числе малоэтажного, на территории Кемского городского поселения Республики Карелия.

В рамках реализации Программы будут решаться следующие основные задачи:

переселение граждан из аварийного жилищного фонда в целях создания им безопасных и благоприятных условий для проживания;

строительство многоквартирных домов, в том числе малоэтажной застройки;

формирование финансовых ресурсов для обеспечения жильем граждан, переселяемых из аварийного жилищного фонда;

привлечение финансовой поддержки за счет средств Фонда.

Целевыми показателями оценки хода реализации Программы являются:

количество граждан, переселенных из аварийного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания;

количество многоквартирных домов, признанных до 1 января 2012 года в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим износом, жители которых переселены в рамках выполнения мероприятий Программы;

площадь жилых помещений в многоквартирных домах, признанных до 1 января 2012 года в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом, жители которых переселены в рамках выполнения мероприятий Программы.

- 3. Комплекс программных мероприятий

В рамках реализации Программы предусмотрены следующие мероприятия:

разработка и реализация нормативных правовых актов и организационных механизмов переселения граждан из аварийного жилищного фонда;

реализация механизмов переселения из аварийного жилищного фонда, предусмотренных Программой;

проведение конкурсных процедур по приобретению у застройщиков жилых помещений в многоквартирных домах (в том числе в многоквартирных домах, строительство которых не завершено), строящихся (создаваемых) с привлечением денежных средств граждан и (или) юридических лиц или в домах, указанных в пункте 2 части 2 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации, предназначенных для переселения граждан;

Завершающим мероприятием реализации Программы является снос или реконструкция аварийных жилых домов, осуществляемая за счет средств бюджета Кемского городского поселения.

- 4. Ресурсное обеспечение Программы

Средства, направляемые на переселение граждан из аварийного жилищного фонда, имеют целевое назначение и не могут быть использованы Республикой Карелия, органами местного самоуправления, уполномоченным органом на иные цели. Программа может быть реализована при условии финансирования в полном объеме бюджетами всех уровней.

В соответствии с законодательством Российской Федерации привлечение финансовых средств на реализацию программных мероприятий возможно в рамках исполнения Федерального закона.

Объем долевого финансирования переселения граждан из аварийного жилищного фонда в рамках Программы за счет средств Фонда определяется в соответствии со статьей 17 Федерального закона. Объем долевого финансирования субсидий за счет средств бюджета Республики Карелия определяется в соответствии со статьей 18 Федерального закона и с учетом возможностей консолидированного бюджета Республики Карелия. В 2014 году объем долевого финансирования переселения граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств бюджета Республики Карелия определен исходя из стоимости 1 кв. метра жилого помещения, составляющей 36 430 рублей в соответствии с приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 27.02.2014 № 67/пр.

Средства Фонда и бюджета Республики Карелия распределены между муниципальными образованиями Республики Карелия пропорционально площади расселяемых помещений аварийных домов, предусматривающей выполнение обязательства Республики Карелия по обеспечению переселения граждан из многоквартирных домов, признанных в установленном порядке до 1 января 2012 года аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации (далее – аварийные многоквартирные дома), расположенных на территории Кемского городского поселения, до 1 сентября 2017 года.

Объем финансирования Программы в 2014 году определен как произведение площадей расселяемых жилых помещений в аварийных многоквартирных домах, подлежащих переселению в этап 2014 года и расположенных на территории Кемского городского поселения, и стоимости 1 кв. метра жилого помещения, составляющей 36 430 рублей.

Объем финансирования Программы в 2015, 2016 и 2017 годах определен как произведение площадей в аварийных многоквартирных домах, подлежащих переселению в этап 2015, 2016 и 2017 годов соответственно и расположенных на территории Кемского городского поселения, и стоимости 1 кв. метра жилого помещения, составляющей 40 065 рублей в соответствии с приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 10 января 2014 года № 7/пр.

Размер софинансирования за счет средств консолидированного бюджета Республики Карелия в этап каждого года (СОФ РКi ) определяется по формуле:

СОФ РКi = 1−лимФiVi∗100%, где

лимФi – лимит средств Фонда, предусмотренный для Республики Карелия на реализацию i- ого этапа;

Vi – объем финансирования Программы i-ом году;

i- этап 2014,2015,2016,2017 года.

Под этапом Программы по переселению граждан понимается часть Программы, финансируемая с использованием финансовой поддержки за счет средств Фонда, решение о предоставлении которой принимается на основании поданной Республикой Карелия заявки в одном календарном году и которая должна быть реализована не позднее срока, установленного частью 11 статьи 16 Федерального закона:

2014 года – до 31 декабря 2015 года;

2015 года – до 31 декабря 2016 года;

2016 года – до  1 сентября 2017 года;

2017 года – до  1 сентября 2017 года.

Программа реализуется в качестве мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства.

Размер софинансирования за счет средств бюджетов муниципальных образований от доли консолидированного бюджета Республики Карелия определен в размере не менее:

5 процентов - по бюджетам муниципальных районов, городских и сельских поселений, являющихся получателями дотаций в году, в котором осуществляется утверждение Программы;

10 процентов - по бюджетам муниципальных районов, городских и сельских поселений, не являющихся получателями дотаций в году, в котором осуществляется утверждение Программы;

50 процентов - по бюджетам городских округов, а также по бюджетам муниципальных районов, если отношение уровня расчетной бюджетной обеспеченности соответствующего муниципального района к среднему уровню расчетной бюджетной обеспеченности по городским округам и муниципальным районам более 1,5 в году, в котором осуществляется утверждение Программы.

В рамках Программы предусматривается предоставление субсидий местным бюджетам из бюджета Республики Карелия в случае, если муниципальным образованием принято решение о способе переселения граждан ином, чем строительство многоквартирных домов или домов, указанных в пункте 2 части 2 статьи 49 Градостроительного кодекса:

на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств, поступивших из Фонда,

на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств бюджета Республики Карелия (далее - субсидии).

В соответствии с частью 2.1 статьи 20 Федерального закона средства бюджета Республики Карелия, полученные за счет средств Фонда и предусмотренные в бюджете Республики Карелия на переселение граждан из аварийного жилищного фонда, могут направляться на приобретение жилых помещений в многоквартирных домах (в том числе в многоквартирных домах, строительство которых не завершено, включая многоквартирные дома, строящиеся (создаваемые) с привлечением денежных средств граждан и (или) юридических лиц) или в жилых домах, указанных в пункте 2 части 2 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации, либо на строительство указанных домов на основании соответствующего гражданско-правового договора, государственного контракта, заключенного Республикой Карелия, в соответствии с Программой.

Обоснование объема средств на реализацию Программы с указанием способов переселения граждан из аварийного жилищного фонда в 2014 году, в 2015 году, в 2016 году, в 2017 году представлены в приложении 2.

Нанимателям жилых помещений по договорам социального найма в соответствии со статьями 86, частью 3 статьи 88 и 89 Жилищного кодекса Российской Федерации, предоставляются жилые помещения, благоустроенные применительно к условиям населенного пункта, в котором расположен аварийный дом, отвечающие установленным жилищным законодательством требованиям и находящиеся в черте населенного пункта, в котором расположен аварийный многоквартирный дом или в границах другого населенного пункта Республики Карелия с письменного согласия граждан в соответствии с частью 1 статьи 89 Жилищного кодекса Российской Федерации.

Изъятие жилых помещений в аварийных многоквартирных домах (за исключением жилых помещений, принадлежащих на праве собственности муниципальному образованию) осуществляется в порядке, предусмотренном частями 1-9 статьи 32 Жилищного кодекса Российской Федерации.

В случае переселения нанимателей из коммунальной квартиры аварийного многоквартирного дома при расчете общей площади изымаемого жилого помещения рекомендуется учитывать долю в площади помещений вспомогательного использования, предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием в квартире, пропорционально площади непосредственного проживания.

В рамках Программы предоставляются субсидии местным бюджетам из бюджета Республики Карелия на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда (далее - субсидии). Субсидии муниципальным образованиям Республики Карелия состоят из средств Фонда и средств бюджета Республики Карелия.

Субсидии предоставляются при следующих условиях:

выполнения муниципальным образованием условий статьи 14 Федерального закона;

заключения соглашения между государственным заказчиком и администрацией муниципального образования;

обеспечения софинансирования мероприятий Программы, выполняемых за счет субсидий, из бюджетов муниципальных образований (в размерах, определенных соглашением).

Распределение субсидий утверждается на текущий финансовый год постановлением Правительства Республики Карелия.

- Объем ресурсного обеспечения Программы

(рублей)

| Этап реализации (год) | Расселяемая площадь (кв. м) | Всего | Средства Фонда | Средства бюджета Республики Карелия | Средства бюджета Кемского городского поселения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014 | 5 749,13 | 208 923 278,90 | 124 288 458,62 | 76 171 338,26 | 8 463 482,02 |
| 2015 | 7 035,45 | 288 658 709,40 | 273 014 595,96 | 15 644 113,44 | 0,00 |
| 2016-2017 | 13 942,63 | 558 611 470,95 | 321 424 481,77 | 213 468 290,22 | 23 718 698,96 |
| Итого | 26 727,21 | 1 056 193 459,25 | 718 727 536,35 | 305 283 741,92 | 32 182 180,98 |

Объем финансирования Программы за счет средств Фонда, средств бюджета Республики Карелия и бюджета Кемского городского поселения указан в приложении 1 к настоящей Программе.

- 5. Механизм реализации Программы

Реализация Программы осуществляется исполнителями Программы - Министерством строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия (далее - Министерство), органами местного самоуправления, уполномоченным органом.

Реализация Программы осуществляется:

путем строительства многоквартирных домов и домов, указанных в пункте 2 части 2 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации, на основании государственного контракта;

путем приобретения жилых помещений в многоквартирных домах (в том числе в многоквартирных домах, строительство которых не завершено, включая многоквартирные дома, строящиеся (создаваемые) с привлечением денежных средств граждан и (или) юридических лиц) или в жилых домах, указанных в пункте 2 части 2 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации, на основании государственного контракта либо муниципального контракта.

В случае незаключения с органом местного самоуправления соглашения в соответствии с Условиями предоставления и расходования субсидий местным бюджетам из бюджета Республики Карелия, утвержденными постановлением Правительства Республики Карелия от 30 декабря 2011 года N 388-П "Об утверждении Условий предоставления и расходования субсидий местным бюджетам из бюджета Республики Карелия, Критериев отбора муниципальных образований для предоставления субсидий местным бюджетам из бюджета Республики Карелия и Методик распределения субсидий местным бюджетам из бюджета Республики Карелия между муниципальными образованиями", Министерством принимается решение о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в объекты государственной собственности Республики Карелия путем приобретения жилых помещений в многоквартирных домах или строительства многоквартирных домов и домов, указанных в пункте 2 части 2 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

В случае если заключение государственных контрактов осуществляется уполномоченным органом, то порядок его деятельности определяется Правительством Республики Карелия или разделом 5 Программы.

Порядок взаимодействия органов местного самоуправления с Министерством и уполномоченным органом в ходе реализации Программы определяется в соглашениях, заключаемых в установленном порядке.

Министерство обеспечивает:

оформление заявки на предоставление финансовой поддержки за счет средств Фонда;

достижение планируемых показателей выполнения Программы;

контроль за целевым использованием средств, направляемых в бюджеты муниципальных образований, принимающих участие в Программе;

прозрачность при предоставлении, получении и использовании финансовой поддержки за счет средств Фонда при реализации Программы;

предоставление общественности в понятной и доступной форме информации о принимаемых решениях и отчетности, связанных с финансовой поддержкой за счет средств Фонда;

достоверность и полноту представляемой в Фонд отчетности, установленной Федеральным законом и договором с Фондом о долевом финансировании Программы.

Уполномоченный орган осуществляет бюджетные инвестиции при строительстве объектов капитального строительства и приобретении жилых помещений, предназначенных для решения вопросов местного значения муниципальных образований, в соответствии с порядком, утвержденным Правительством Республики Карелия или разделом 5 Программы.

Органы местного самоуправления:

а) разрабатывают и представляют государственному заказчику соответствующие муниципальные программы, которые предусматривают процедуры переселения граждан из аварийного жилищного фонда в соответствии с действующим законодательством и в которых указываются:

объемы финансирования мероприятий с указанием планируемых показателей реализации Программы;

перечень многоквартирных жилых домов на территории муниципального образования, признанных до 1 января 2012 года в установленном порядке аварийными и подлежащими реконструкции или сносу (собственниками жилых помещений должны быть выбраны конкретные варианты переселения и взяты обязательства в письменной форме о реализации конкретного варианта переселения; общими собраниями собственников помещений должны быть приняты единогласные решения об участии в региональной программе по переселению граждан);

условия изъятия жилых помещений у собственников и условия переселения граждан из жилых помещений, занимаемых по договорам социального найма, в аварийных многоквартирных домах;

б) заключают соглашения с Министерством и уполномоченным органом (при необходимости);

в) осуществляют контроль за целевым использованием средств, направляемых на финансирование мероприятий по расселению граждан;

г) ежемесячно в срок до 5-го числа месяца, следующего за отчетным, представляют государственному заказчику информацию о ходе реализации Программы и расходовании средств Фонда, бюджета Республики Карелия и местных бюджетов;

д) осуществляют закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", за исключением случаев, если для переселения граждан предусмотрено строительство многоквартирных домов или домов, указанных в пункте 2 части 2 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации;

е) осуществляют контроль за соблюдением сроков реализации Программы;

ж) обеспечивают разработку графиков переселения граждан из аварийного жилищного фонда, проверку документов, необходимых для переселения граждан из аварийного жилищного фонда;

з) осуществляют снос аварийных многоквартирных жилых домов в 3-месячный срок после завершения их расселения, но не позднее срока реализации Программы;

и) формируют земельные участки, освободившиеся после сноса аварийного жилищного фонда, в соответствии с утвержденными генеральными планами и правилами землепользования и застройки городских округов и поселений в Республике Карелия.

- 6. Оценка социально-экономической эффективности

реализации Программы

Программа носит социальный характер, основным критерием ее эффективности является количество граждан, переселенных из аварийного жилищного фонда, и обеспечивает:

выполнение обязательств государства перед гражданами, проживающими в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу или реконструкции;

улучшение состояния здоровья населения;

улучшение внешнего облика населенных пунктов.

В результате реализации Программы будет переселено 1 541 человек, ликвидировано 87 аварийных домов, площадь расселяемых жилых помещений в которых составляет 26 727,21  кв. метров.

Результатом привлечения средств Фонда к реализации Программы станет также и улучшение городской (сельской) среды за счет комплексного освоения территории после ликвидации аварийного жилищного фонда.

Планируемые показатели выполнения Программы указаны в приложении 3 к настоящей Программе».

2. Разместить настоящее решение  в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Действие настоящего решения распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2017 года.

Глава Кемского городского поселения,

Председатель Совета Кемского городского поселения                                            Д.Н.Попов

г. Кемь

№  4-11/42

« 20 »   июня   2017 года